临江府〔2023〕35号

重庆市永川区临江镇人民政府

关于印发2023年临江镇地质灾害隐患

大排查大整治专项行动工作方案

的通知

各村（居）委员会、镇属各部门、辖区各企事业单位：

《2023年临江镇地质灾害隐患大排查大整治专项行动工作方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市永川区临江镇人民政府

2023年4月27日

（此件公开发布）

2023年临江镇地质灾害隐患大排查大整治

专项行动工作方案

为全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，按照《2023年永川区地质灾害隐患大排查大整治专项行动工作方案（永川地指发〔2023〕2号）》文件要求，结合全镇实际，特制定本工作方案。

一、工作目标

采取专群结合、人技结合、点面结合等方式，动员辖区广大干部群众，依托“四重”网格员、地防员等专业队伍，构建“政府领导、部门协同、上下联动、全民参与、专业支撑”的排查工作机制，逐村逐点对辖区内地质灾害隐患开展拉网式排查，摸清地质灾害底数，发现潜在风险，开展隐患整治，将隐患消除在萌芽状态，坚决遏制重特大地质灾害，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

二、排查重点

各村（社区）既要排查已有地质灾害隐患点，又要努力发现新生地质灾害风险隐患点，不放过一个疑点、不错过一个盲点，重点排查以下区域：

1.场镇人口密集区：城镇、学校、医院、商场、集市、厂矿、集镇等人口聚集区周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域，可能形成泥石流的各类沟谷。

2.农村山区农房：农村山区集中居住点、村民自建房屋周边存在高切坡、陡崖、危岩威胁区域，可能形成泥石流的各类沟谷、对植被覆盖的陡崖和危岩威胁区域。

3.公路沿线：国道、高速公路、省道、乡道、“四好”农村路等公路沿线周边，可能威胁道路安全的切坡、陡崖、危岩（孤石）威胁区域、隧道建设影响区域。

4.铁路沿线：铁路沿线可能威胁铁路安全的切坡、陡崖、危岩威胁区域、隧道建设影响区域。

三、排查措施

各村（社区）要切实加强基层组织、各级防灾责任人、广大群众等有关人员的宣传培训力度，积极做好防灾知识宣传培训和避险演练工作，增强干部、群众防灾避险意识和自救互救能力，做到提前发现问题，及时报告隐患，处理潜在风险。同时，要加强排查人员的安全知识教育培训，强化自身安全意识，禁止前往高陡坡顶、危石脚底等危险区域作业，切实将自身安全放在首位，坚决杜绝安全事故的发生。

四、责任分工

（一）各村（社区）。按照属地管理原则，负责本辖区内场镇人口密集区、农村山区农房和属地企业周边地质灾害隐患排查工作，并及时将排查结果上报镇应急办。

（二）镇属各部门。

**1.镇应急办。**履行抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室职责，负责本次排查整治工作的统筹安排、督导考核。

**2.镇规环办**。负责本次排查整治工作的技术指导，并督促各村（社区）完成排查整治，以及后期隐患治理工作。

其他相关部门按照职责分工，配合做好本次地质灾害隐患大排查大整治专项行动相关工作。

**3.辖区企业。**配合村（社区）做好本次地质灾害隐患大排查大整治专项行动相关工作。

1. 时间安排

（一）全面排查阶段（即日起—4月30日）。各村（社区）集中力量对辖区地质灾害隐患点、已销号点、治理工程开展“拉网式”排查。

（二）全面整治阶段（5月1日—12月30日）。针对地质灾害大排查阶段发现的隐患，分类处置，“一点一策”，制定整治任务清单，明确整治责任、措施、时限和资金，全力推进隐患大整治。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各责任单位要切实提高政治站位，按照党委政府决策部署，加强组织领导，落实责任到人，细化措施到基层第一线，切实把地质灾害隐患大排查大整治工作抓实抓好。

（二）严肃追责问责。对隐患排查不彻底、问题整改不及时、责任落实不到位导致灾害发生的，一查到底、绝不姑息。

（三）加强信息报送。各单位要切实抓好地质灾害隐患大排查工作，于4月30日前及时将排查情况反馈到**镇应急办**（联系人：李沁峡；联系电话：49475787；邮箱：756763943@qq.com）。

附表：2023年临江镇地质灾害大排查隐患点数量汇总表

附表

2023年临江镇地质灾害大排查隐患点数量

汇总表

填报村居： 时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村居名称 | 已有隐患点数量（处） | | | 新发现隐患点 | | 合计（处） |
| 有变化 | 无变化 | 小计 | 数量（处） | 重特大地质灾害隐患是否落实责任单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： 电话： 审核人： | | | | | | |

重庆市永川区临江镇人民政府党政办公室 2023年4月27日印发