重庆市永川区人民政府办公室关于

做好2024年区级重点民生实事有关工作的通知

永川府办发〔2024〕15号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于保障和改善民生工作的重要指示要求，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，按照永川“一三五”总体发展思路，经永川区第十八届人民代表大会第五次会议票决通过，2024年确定实施10件区级重点民生实事。现就做好有关工作通知如下：

一、高度重视，精心组织实施

2024年，区级重点民生实事首次由区人大代表审议票决确定。这是我区深入践行全过程人民民主，推进民生实事决策民主化科学化法治化的重要举措，各责任单位务必提高政治站位，强化责任担当，以对人民高度负责的精神，细化工作方案，明确工作举措，加强要素保障，用心用情用力组织实施，抓好项目落实。

二、多方联动，协同配合推进

区发展改革委要强化全过程跟踪服务，做好民生实事推进过程中的统筹调度；各责任单位要切实负责起牵头组织、协调各方、细化任务、督促落实的责任；相关单位、相关镇街要主动对接、主动承接、主动服务。民生实事涉及单位务必以高度负责的态度，认真履责，形成工作合力，确保既定目标任务全面完成。

三、跟踪督查，保质保量落实

区发展改革委要每月收集、汇总项目推进情况，及时协调保障资金、项目审批等要素问题；会同区政府督查办对民生实事推进情况开展常态化督查，定期考核通报，按要求向区委、区人大、区政府报告项目进展和存在问题。积极配合做好人大监督工作，按规定报送项目实施情况，落实人大监督要求，推动民生实事落地见效。

附件：永川区2024年重点民生实事工作目标任务

重庆市永川区人民政府办公室

2024年3月13日

（此件公开发布）

附件

永川区2024年重点民生实事工作目标任务

| 序  号 | 项目名称 | 2024年工作任务 | 2024年计划  完成投资  （万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | 43390 |  |  |
| 1 | 更新改造105个老旧小区 | 实施中山路、胜利路、南大街、陈食、卫星湖等街道办事处范围内105个老旧小区更新改造，包含路面、绿化、停车位规范、安装路灯、消防设施、雨污管网、无障碍通道等改造内容。 | 5000 | 区住房城乡建委 |  |
| 2 | 更新改造100公里农村供水管网 | 完成农村供水管网更新改造100公里，并完善相关配套设施。 | 14000 | 区水利局 |  |
| 3 | 新改建100公里“四好农村路” | 新改建“四好农村路”（含重要农村公路）100公里。 | 5000 | 区交通局 |  |
| 4 | 改善提升7所学校办学条件、建设2所公办幼儿园 | 实施4所学校运动场改建，改建面积约3万平方米；新建2所学校食堂，建设面积约900平方米；1所学校新建综合楼7000平方米；新装修世纪金马小区配套幼儿园和改建何埂镇中心幼儿园，新增公办学位450个。 | 3800 | 区教委 |  |
| 5 | 新改造14座城区公厕、1800户农村户厕 | 城区新建1座公厕，改建2座公厕，品质提升11座公厕；农村户厕改造1800户。 | 482 | 区城市管理局  区农业农村委 |  |
| 6 | 城区道路路面整治2.3万平方米 | 对中山大道东段、官井路、东岳路等老旧人行道及其附属设施进行维修改造，改造面积约2.3万平方米。 | 900 | 区城市管理局 |  |
| 7 | 适龄女性接种 HPV疫苗补助 | 开展全区初中二年级在校女学生宫颈癌（HPV）疫苗接种定额补助，实现愿接尽接。 | 360 | 区卫生健康委 |  |
| 8 | 更新改造3个片区燃气设施 | 对大安街道东部片区、永川东城区、永川西城区3个片区实施燃气设施改造建设，惠及居民14.9万户。 | 12448 | 区经济信息委 |  |
| 9 | 就业创业帮扶7500人 | 开展职业技能培训7500人，发放创业担保贷款1亿元。 | 1300 | 区人力社保局 |  |
| 10 | 建设10处新型公共文体空间 | 对现有闲置房屋进行利用，配置体育健身器材、书架、书籍、数字资源等，建设涵盖阅读、展览、沙龙、讲座等服务功能的10处新型公共文体空间。 | 100 | 区文化旅游委 |  |