重庆市永川区人民政府办公室关于

做好2023年区级重点项目有关工作的通知

永川府办发〔2023〕4号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

为贯彻落实市委、市政府“抓项目促投资”专项行动方案要求，经区委、区政府研究决定，确定了2023年区级重大项目、重点项目及重大前期项目清单。现就做好有关工作通知如下：

一、高度重视，明确实施责任

各责任部门、相关单位和镇街要高度重视，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，层层压实责任，形成闭环管理，严格执行《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）要求，项目化、清单化、责任化有序推进项目实施，发挥好投资对稳定经济增长的关键作用。区发展改革委（区重点办）要强化全过程跟踪，做好项目推进过程中的统筹调度。行业主管部门要强化行业监管职责，积极协调项目业主反映的卡点难点问题。责任部门要落实重点项目节点管控制度，分解年度目标任务，制定月度工作计划，严格打表推进，抓早抓紧抓实重点项目工作。项目业主要切实履行主体责任，积极作为，确保按时序进度完成任务。

二、多方联动，加强服务保障

各责任部门和相关单位要拓宽资金渠道，加大争取中央、市级资金工作力度，积极搭建银企合作平台，强化政策性金融资源投入，激发民间投资活力，吸引民间投资参与重大工程建设。各审批部门要健全重点项目审批“绿色通道”，提高审批服务效率，属于市级审批权限的，加强汇报衔接，争取市级部门支持。各要素保障部门和镇街要组织专班，主动靠前服务，既要保障“水电气讯地”等要素供应，又要做到节约集约。

三、强化调度，严格督查考核

建立分级调度机制，区政府常务副区长每月通过“会议+现场”方式召开重大项目专题会，确保重大项目“按期开工、提速建设、及时完工”；区政府每季度召开全区重点项目专题会，研究解决项目推进中的重大问题或特殊事项；区发展改革委（区重点办）每月收集项目进展情况，组织相关职能部门定期召开调度会，协调解决项目推进中存在的问题，每季度形成重点项目进展情况工作报告报区委、区政府。区政府督查办、区发展改革委（区重点办）要按照“三张清单”管理要求，加强督查督办，对不落实、慢作为、虚报瞒报等问题，严肃追责问责，定期通报，并将综合督查情况纳入年底全区经济社会发展实绩考核。

附件：1.永川区2023年重大项目实施清单

2.永川区2023年重点项目实施清单

3.永川区2023年重大前期项目清单

重庆市永川区人民政府办公室

2023年1月18日

 （此件公开发布）

附件1

永川区2023年重大项目实施清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 2023年工作目标 | 责任部门 |
| 合计：16个 |  |  |  |
| 1 | 永川区先进制造业聚集区产城融合发展PPP项目 | 新开工 | 2023~2026 | 分批启动，完成总体工程量的25%。 | 港桥产业促进中心 |
| 2 | 永川区凤凰湖工业园区基础设施及配套（一期）PPP项目 | 新开工 | 2023~2024 | 分批启动，完成总体工程量的20%。 | 永川高新区管委会 |
| 3 | 新材料产业园基础设施项目 | 新开工 | 2023~2027 | 完成工程量的20%。 | 永川高新区管委会 |
| 4 | 科技生态新城片区基础设施项目（一期） | 续建 | 2022~2024 | 完成总体工程量的11%。 | 区新城建管委 |
| 5 | 智能网联新能源汽车产业园及配套设施（一期）工程 | 新开工 | 2023~2024 | 完成工程量的80%。 | 永川高新区管委会 |
| 6 | 永川综合保税区建设工程项目二期 | 新开工 | 2023~2026 | 启动建设。 | 永川综合保税区 |
| 7 | 城轨快线永川线（C4线）项目 | 新开工 | 2023~2028 | 开工建设。 | 区住房城乡建委 |
| 8 | 永川区内高速路网建设项目 | 续建 | 2020~2027 | 分批次启动，完成工程量的14%。 | 区交通局 |
| 9 | 渝昆高铁永川南站综合交通枢纽及配套设施项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成工程量的46%。 | 区交通局 |
| 10 | 永川港桥园区“上大压小”热电联产项目 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区发展改革委、港桥产业促进中心 |
| 11 | 东鹏智能家居创意产业园项目（三期） | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房基础。 | 三教产业促进中心 |
| 12 | 新明珠西南绿色智能生产基地项目 | 新开工 | 2023~2025 | 完成厂房基础的50%。 | 三教产业促进中心 |
| 13 | 豪斯特热成型、电池壳体等汽车零部件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 14 | 长城汽车生产效率提升技改项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 15 | 年产30万吨牛皮箱板纸造纸迁建及原料替代技术改造项目一期 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 16 | 永川页岩气勘探开发项目 | 续建 | 2022~2024 | 新增产气井40口左右。 | 区发展改革委 |

附件2

永川区2023年重点项目实施清单

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 2023年工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：134个 |  |  |  |
| 政府投资类项目：28个 |  |  |  |
| 一、交通基础设施项目1个 |  |  |  |
| 1 | “四好农村路”建设工程 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区交通局及各镇街 |
| 二、市政基础设施项目2个 |  |  |  |
| 2 | 永川区老旧小区配套基础设施改造项目 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区住房城乡建委区经济信息委 |
| 3 | 老城片区道路工程 | 续建 | 2018~2024 | 完成总工程量的10%。 | 区新城建管委 |
| 三、园区基础设施项目4个 |  |  |  |
| 4 | 凤凰湖片区基础设施项目 | 新开工 | 2023~2025 | 完成总工程量的30%。 | 永川高新区管委会 |
| 5 | 港桥片区基础设施项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成总工程量的70%。 | 港桥产业促进中心 |
| 6 | 三教片区基础设施项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成总工程量的70％。 | 三教产业促进中心 |
| 7 | 元宇宙中心项目（重庆云谷大数据产业园F区） | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 四、社会事业项目4个 |  |  |  |
| 8 | 重庆市永川区综合应急物资储备库 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区应急管理局 |
| 9 | 新城校园周边有机更新及云谷幼儿园项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成总工程量的50%。 | 区新城建管委 |
| 10 | 江苏省中医院重庆医院建设项目（永川） | 续建 | 2021~2024 | 完成主体结构施工。 | 区卫生健康委 |
| 11 | 渝西精神卫生传染病救治中心项目 | 续建 | 2021~2024 | 完成主体工程及装饰装修工程。 | 区卫生健康委 |
| 五、职业教育项目4个 |  |  |  |
| 12 | 重庆市永川职业教育中心二期工程建设 | 新开工 | 2023~2024 |  | 永川高新区管委会 |
| 13 | 重庆水利电力职业技术学院学生活动中心项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 14 | 重庆水利电力职业技术学院学生宿舍G栋工程 | 新开工 | 2023~2024 | 完成总工程量的70%。 | 永川高新区管委会 |
| 15 | 重庆市农业机械化学校教学楼B栋建设项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成总工程量的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 六、水利基础设施项目4个 |  |  |  |
| 16 | 永川区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成总工程量的60%。 | 区水利局 |
| 17 | 渝西水资源配置工程（永川段） | 续建 | 2021~2025 | 完成总工程量的50%。 | 区水利局 |
| 18 | 永川区临江河综合治理工程 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区水利局 |
| 19 | 永川区卫星湖片区水厂改扩建及配套设施项目 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区水利局 |
| 七、旅游基础设施项目2个 |  |  |  |
| 20 | 茶山竹海旅游基础设施配套建设项目 | 续建 | 2022~2025 | 项目完工。 | 区文化旅游委 |
| 21 | 松溉古镇旅游基础设施建设项目 | 续建 | 2020~2025 | 完成总工程量的20%。 | 区文化旅游委 |
| 八、大数据类项目6个 |  |  |  |
| 22 | 自动驾驶智慧公园项目 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 23 | 西部科技影视基地影棚拍摄系统项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 24 | 元宇宙示范应用场景及数字版权交易平台 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 25 | 西部自动驾驶基地云控平台二期项目 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 26 | 永川区生态环境智慧综合监管平台 | 续建 | 2022~2026 | 完成平台迭代升级、持续提供服务。 | 区新城建管委 |
| 27 | 人工智能+示范应用项目 | 续建 | 2022~2026 | 智慧教育项目启动建设。 | 区新城建管委 |
| 九、农业基础设施项目1个 |  |  |  |
| 28 | 永川区2022年丘陵山区高标准农田改造提升项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区农业农村委 |
| 市场投资类项目：106个 |  |  |  |
| 十、交通基础设施项目4个 |  |  |  |
| 29 | 永川区城西综合换乘枢纽项目 | 新开工 | 2023~2025 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 30 | 永川南站站前区域路网道路建设 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 31 | 永川智慧交通 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 32 | 渝昆高铁（永川段） | 续建 | 2020~2025 | 完成工程量的17%。 | 区交通局 |
| 十一、要素保障项目12个 |  |  |  |
| 33 | 重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程 | 新开工 | 2023~2024 | 完成总工程量的30%。 | 区经济信息委 |
| 34 | 重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期） | 新开工 | 2023~2024 | 完成总工程量的40%。 | 区经济信息委 |
| 35 | 重庆渝昆高铁友助村牵引变220千伏外部供电工程 | 新开工 | 2023~2024 | 完成总工程量的60%。 | 区经济信息委 |
| 36 | 来三线至港桥工业园区燃气管道工程 | 新开工 | 2023~2025 | 完成燃气管道建设10km。 | 区经济信息委 |
| 37 | 长城汽车屋顶分布式光伏项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区发展改革委 |
| 38 | 东鹏智能家居天然气分布式能源项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区发展改革委 |
| 39 | 永川区集中式新型储能示范电站项目 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区发展改革委 |
| 40 | 老旧小区供水设施改造项目 | 续建 | 2020~2025 | 完成老旧小区供水管道改造10个，维护改造二次加压设备5套，更换5000只超期水表。 | 区城市管理局 |
| 41 | 管道直饮水入户工程 | 续建 | 2021~2025 | 完成管道直饮水覆盖小区用户5000户。 | 区城市管理局 |
| 42 | 重庆永川500千伏输变电工程 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 43 | 重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（一期） | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 44 | 永川临江至港桥输气管道项目 | 续建 | 2022~2024 | 完成项目B段建设。 | 区发展改革委 |
| 十二、工业项目73个 |  |  |  |
| 45 | 都宝导热材料生产及销售项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 46 | 长青轨道交通装备新材料、装配式建筑墙体新材料生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房基础建设。 | 永川高新区管委会 |
| 47 | 公鸡数控机床整机及零部件研发、生产及销售项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房基础的20%。 | 永川高新区管委会 |
| 48 | 南达摩托车、电动车、沙滩车等整车塑料模具开发与生产制造项目 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 49 | 元泰汽车、电动车、摩托车模具、塑料制品加工、生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 启动建设。 | 永川高新区管委会 |
| 50 | 聚丰电动车配件、摩托车配件、汽车配件制造项目 | 新开工 | 2023~2024 | 实施主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 51 | 弘汩数控机床部件、汽车及摩托车零部件、模具、工装夹具的研发、加工及销售项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房基础建设。 | 永川高新区管委会 |
| 52 | 优冠晖钣金冲压件、注塑等生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 53 | 德朔背光模组等电子产品生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房基础建设。 | 永川高新区管委会 |
| 54 | 大基农业机械制造、机械零部件加工项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设的80%。 | 永川高新区管委会 |
| 55 | 盖威汽车零部件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 56 | 珈域注塑模具研发与制造、精密注塑、印刷喷涂、汽车零部件加工等项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设的80%。 | 永川高新区管委会 |
| 57 | 太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 58 | 晶钰冰柜（箱）、电视、空调、微波炉等玻璃面板生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 59 | 海洋世纪家电及汽车零部件生产基地项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的80%。 | 永川高新区管委会 |
| 60 | 神工钢模板及零配件、金属材料、建筑材料、机电产品研发及生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 61 | 汉达电子信息智能终端零配件（包括塑料件、金属件）、智能汽车零配件（一期） | 新开工 | 2023~2024 | 一期投产。 | 永川高新区管委会 |
| 62 | 信达汽车车桥及配件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 63 | 铭诺智能装备制造及精密钣金加工 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 64 | 橙希研磨产品、模具制品、塑料制品生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 65 | 越东汽车精密配件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 66 | 港硕硅酸钙板生产项目 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 67 | 铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 68 | 鑫宏润润滑油生产及加工项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 港桥产业促进中心 |
| 69 | 宇宙动力机械电机轴类生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体建设。 | 港桥产业促进中心 |
| 70 | 卓生年产100万吨绿色清洁能源页岩气液化项目 | 新开工 | 2023~2024 | 主体完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 71 | 中明硕清铝灰铝渣无害化处置及利用项目 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 72 | 特业法兰年产10万吨再生铝及铝压铸件项目 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 73 | 青柠檬高端生活用纸项目 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 74 | 勇峰悬索桥钢结构生产项目 | 新开工 | 2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 75 | 年产80万套机动车动力系统压铸件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的40%。 | 三教产业促进中心 |
| 76 | 减速器齿轮生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的80%。 | 三教产业促进中心 |
| 77 | 建筑结构用高强度抗震型钢生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的20%。 | 三教产业促进中心 |
| 78 | 电脑精密结构件及精密金属件生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的30%。 | 三教产业促进中心 |
| 79 | 新型节能保温材料生产项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的70%。 | 三教产业促进中心 |
| 80 | 年产一万吨复合材料制品项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成厂房主体的50%。 | 三教产业促进中心 |
| 81 | 乔柏智能加工中心生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 82 | 安德汽车配件、摩托车配件、金属制品、塑料制品生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 83 | 胤合顶驱旋塞阀﹑钻杆旋塞阀﹑钻井设备项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 84 | 瑞悦智能自动化工装、产品工装、模具制造生产项目（二期） | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 85 | 铭励精密机械配件生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 86 | 久恒汽车零部件生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 87 | 屹马汽车排气系统生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 88 | 欧腾汽车配件、摩托车配件加工、生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 89 | 源展金属压铸件、金属制品、五金机械设备及配件生产、销售等生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 90 | 浩鈜燿电子元器件、汽车零配件、安防器材配件的生产、加工、销售等生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 91 | 宏创建筑铝合金模板生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 92 | 普康医疗器械产业园项目（一期） | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 93 | 侨立管道项目（一期） | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 94 | 重庆金诺年产600万米建筑用新型材料项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 95 | 河源酒店家具生产线及辅助设施项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 96 | 鸿桦家具项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 97 | 多元不定形高端耐火材料制造 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 98 | 兴创炼油、化工生产专用设备制造 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 99 | 港森玻璃深加工和高档幕墙项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 100 | 保电重庆电力器材项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 101 | 天之然钢结构生产制造项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 102 | 同嘉智能安防系统设备设施项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 103 | 山盛钢结构及混凝土预制件项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 104 | 达康锦工程PE管生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 105 | 庆江汽摩配件、铝合金门窗加工项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 106 | 高精度电梯轨道及配件生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 107 | 建筑铝模板和预制件模具生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 108 | 汽车零部件锻造及机加工生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 109 | 香辣嫂调味品生产加工项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 110 | 陈玲标准厂房项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 111 | 汽车零部件生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 112 | 陶瓷砖粘合剂生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 113 | 年产1000台高低压成套设备生产项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 114 | 绿色火锅食材生产加工项目 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 115 | 轻质隔墙板生产项目（二期） | 续建 | 2021~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 116 | 豆瓣、酱油、醋等生产加工 | 续建 | 2021~2023 | 建成投产。 | 三教产业促进中心 |
| 117 | 华新永川新型建材产业基地－免烧砖制品生产线 | 续建 | 2022~2023 | 建成投产。 | 红炉镇 |
| 十三、商贸物流、服务业项目4个 |  |  |  |
| 118 | 达硕人类疾病动物模型全球中心（绿e康谷） | 新开工 | 2023~2028 | 启动项目一期建设，同步规划设计、环评等前期工作，并陆续签署平台建设协议。 | 区新城建管委 |
| 119 | 西南智慧供应链中心 | 新开工 | 2023~2025 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 120 | 国际贸易产业园 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 121 | 深山鹏达医院 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 十四、职业教育项目6个 |  |  |  |
| 122 | 重庆科创职业学院工商实训中心 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 123 | 重庆市永川民进学校扩建项目 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 124 | 重庆城市职业学院扩建工程 | 新开工 | 2023~2025 | 完成总工程量的37%。 | 永川高新区管委会 |
| 125 | 重庆市渝西卫生学校扩建项目二期 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 126 | 重庆现代制造职业技术学院 | 续建 | 2022~2023 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 127 | 重庆科创职业学院扩建工程 | 续建 | 2022~2024 | 主体完工。 | 永川高新区管委会 |
| 十五、软件与信息类项目6个 |  |  |  |
| 128 | 渝西大数据中心 | 新开工 | 2023~2024 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 129 | 腾讯数字内容审核基地 | 新开工 | 2023 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 130 | 瑞云西南云计算总部项目 | 新开工 | 2023~2024 | 完成数据中心场地和机房建设，部署专业GPU 服务器不低于250 台，支撑不少于 1000 台云桌面算力。 | 区新城建管委 |
| 131 | 百度地图数据服务中心项目 | 新开工 | 2023~2026 | 投入运营。 | 区新城建管委 |
| 132 | 智能网联汽车政策先行区建设 | 续建 | 2022~2025 | 扩展道路路网规模至单向500公里，覆盖面积达到60平方公里，常态化测试车辆达到100辆。 | 区新城建管委 |
| 133 | 达瓦数字内容云制作平台 | 续建 | 2022~2026 | 完成平台第一次升级迭代，当期完成人才培育和实训1000人，引进企业4家，向园区生态企业发包制作业务500万元。 | 区新城建管委 |
| 十六、旅游项目1个 |  |  |  |
| 134 | 石笋山旅游开发项目 | 续建 | 2018~2025 | 内部设施设备的改造，启动中医药康养基地。 | 区文化旅游委 |

附件3

永川区2023年重大前期项目清单

注：★标注为市级重大前期项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2023年工作计划 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：16个 |  |  |  |  |
| 1 | 永川至自贡高速公路（重庆段）项目 | 全长约23公里，其中永川境内约20公里，按双向四车道高速公路标准建设，路基宽度26米。 | 完成工可审批和投资人招商，力争开工建设。 | 区交通局 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
| 2 | 永川区朱沱镇至合江县白沙镇快速通道新建工程 | 拟按照设计速度40公里/小时的二级公路标准进行改建，路基宽8.5米，因道路功能定位为出境通道、产业大道，采用沥青混凝土路面。 | 开展项目前期。 | 区交通局 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
| 3 | 重庆港永川港区朱沱作业区工程 | 建设4个3000吨级（水工结构按5000吨级设计）多用途泊位和1个商品汽车滚装专用泊位及相关配套设施，设计年通过能力550万吨。 | 开展前期工作。 | 区交通局 | 区发展改革委、区林业局、区规划自然资源局、区生态环境局 |
| 4 | 港桥产业园港桥新城铁路专线 | 境内里程约19公里。 | 开展项目可行性研究报告编制工作。 | 港桥产业促进中心 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
| 5 | 重庆市永川区疾病预防控制中心综合业务用房新建工程 | 项目总占地50亩，新建区疾控中心综合业务用房9000平方米、独立实验室用房6000平方米、防疫应急库房3000平方米及实施相关配套设施建设。 | 完成项目选址、风评、稳评、工程设计等项目建设前期准备工作。 | 区卫生健康委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区新城建管委 |
| 6 | 国家中医紧急医学救援基地项目 | 新建紧急医学救援业务用房约36000平方米，实施相关配套设施建设。 | 完成施工图设计及施工图预算审核。 | 区卫生健康委 | 区发展改革委、规划自然资源局、区住房城乡建委 |
| 7 | 三教产业园商业配套一期工程 | 该项目用地面积2.7万㎡，建筑面积约3.8万㎡。工程内容包括建筑、结构、水电工程等。 | 开展项目立项、可研、设计等前期工作。 | 三教产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 8 | 永川区三教工业园区B、C分区污水处理厂建设项目 | 新建永川区三教镇工业园区污水处理厂1座，总规模2万㎥/d，近期按1万㎥/d建设实施，污水厂性质为工业园区污水处理厂。 | 开展项目立项、可研、设计等前期工作。 | 三教产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 9 | 三教产业园三教组团标准厂房工程 | 项目建设用地面积：33429.85平方米，场地东侧已建一栋单层钢构厂房，剩余用地均匀布置三栋3层框架厂房，厂房楼间距12米，单栋占地面积4158平方米，单栋厂房总建筑面积12965平方米，一层层高9米，二层、三层4.5米，局部4层，4层层高3.6米。 | 开展项目立项、可研、设计等前期工作。 | 三教产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 10 | 三教产业园板桥组团标准厂房工程 | 项目建设用地面积：71423平方米，均匀对称布置8栋4层标准厂房，各栋厂房间距15米，厂房一层面积4598平方米，单栋厂 房面积15467平方米，一层层高8米，二层、三层4.2米，三层、四层3.6米高。 | 开展项目立项、可研、设计等前期工作。 | 三教产业促进中心 | 区发展改革委 |
| 11 | 应急救援指挥中心项目 | 建设标准化的应急指挥中心，建设装饰装修等硬件基础设施，实现信息汇集、决策支持、指挥调度、会议会商及值班备勤等指挥中心功能，具备队伍营地、日常训练、教育培训等救援中心功能，完善应急指挥通讯、科技智力支撑等保障功能。开发建设安全应急管理信息化系统，包括非煤矿山、危化、工贸等行业信息化智能化监测监控系统建设。 | 做好前期工作。 | 区应急管理局 | 区应急管理局 |
| 12 | 松溉古镇综合开发项目二期工程 | 主要建设游客接待中心、溉水长歌商业街、民俗大杂院、烟波塔、水上娱乐设施，恢复重建九宫十八庙，改造破败街巷等，配套建设景观、道路、停车场、旅游厕所、智慧旅游系统等，征收牌坊、石宝冲、仰天窝、灯杆坪等地块，跟进旅游基础设施项目。 | 待国土空间规划调整完成，开展用地手续等前期工作办理。 | 区文化旅游委 | 区发展改革委、区规划自然资源局 |
| 13★ | 西部欢乐城旅游度假区项目 | 拟依托乐和乐都东侧、南侧地块约300亩土地，建设疯狂动物主题街区、室内山水运动综合体、四级水乐园、冰雪运动综合体、动物仿生科技馆等项目，并引入一批国际国内一流主题游乐IP项目，形成嗨乐度假集群，打造中国西部主题游乐度假标杆。 | 对外招商。 | 区文化旅游委 | 区招商投资局 |
| 14 | 西部职教基地公共实训基地 | 建筑面积60000平方米，其中实训中心建筑面积33000平方米，产品研发中心建筑面积10000平方米，学生创业中心建筑面积8000平方米，学生宿舍及食堂等生活设施建筑面积9000平方米。 | 开展前期工作。 | 永川高新区管委会 | 区发展改革委 |
| 15 | 永川科技创新中心 | 在永川旺龙湖片区建设永川科技创新中心，建设内容包括科技成果转化中心、人才公寓、创业中心（打造“众创—孵化—加速—产业”载体空间链条）、中试基地、研发中心等，以及周边基础设施配套建设，总建筑面积约30万平方米。分期建设：第一期建设科技成果转化中心（1万平方米）、创业中心（10万平方米）；第二期建设人才公寓（10万平方米）、研发中心（5万平方米）；第三期建设中试基地（4万平方米）及配套。 | 启动前期工作阶段。 | 永川高新区管委会 | 区发展改革委 |
| 16★ | 西部智能网联新能源汽车城自动驾驶科技创新产业基地 | 以建设西部智能网联新能源汽车城为目标，在永川科技生态城规划建设自动驾驶科技创新产业基地（园区），总投资约10亿元，规划面积约5200亩，开展智能网联测试示范平台建设，多场景应用测试验证、商业化运营试点等工作，全力打造特色鲜明的智能网联汽车综合测试与创新应用示范基地。 | 启动前期工作阶段。 | 区新城建管委 | 区发展改革委 |