永南大街发〔2022〕3号

重庆市永川区南大街街道办事处

关于做好2022年春运道路交通安全工作的通知

各村（居）民委员会，道安委成员单位：

按照区道安办的统一要求，2022年春运从1月17日开始至2月25日，共计40日。为认真落实区“1月4日和1月13日”道路交通安全专项整治和春运道路交通安全工作视频会议精神，全力做好街道春运道路交通安全工作，保障群众平安出行、欢度新春佳节，结合街道实际，现将相关要求通知如下：

一、工作目标

统筹做好春运交通安全管理和疫情防控工作，确保实现“两个不发生、三个同比下降”目标（即：不发生较大交通事故和长时间长距离交通拥堵，确保道路交通事故、死亡和较大事故同比下降），为市两会、北京冬奥会、春运创造良好的道路交通环境，为迎接党的二十大胜利召开和2022年街道道路交通事故预防工作打好基础。

二、组织领导

成立由街道办事处副主任杨寿兵任组长，综执办（道安办）、派出所、应急办、规环办、农服中心、教管中心、旅游办负责人为成员的2022年春运道路交通安全工作领导小组，领导小组办公室设在道安办，由道安办副主任毛世春兼任办公室主任，负责春运工作的组织指挥和协调实施。

三、职责分工

（1）道安办：负责统筹、协调辖区春运道路交通安全工作，明确派出所、执法大队、农服中心、教管中心、规环办、旅游办、各村及辖区道路运输企业的春运交通安全职责，每十天组织一次成员单位参与春运安保研判会；加强乡村道路交通安全隐患排查治理，督促指导交通安全劝导队（站）开展春运安全工作；开展常态联合执法检查和“交安”行动。

（2）派出所：负责街道春运农村道路交通安全执法工作，同时对各村交通安全劝导工作进行督导，严格落实驻劝导站执法制度。

（3）应急办：负责街道春运农村道路交通安全综合监督、协调、指导工作，依法开展事故责任调查工作。

（4）规环办：负责街道乡村道路养护与安全设施维护管理，确保乡村道路隐患排查及整治工作，保障街道乡村道路通行安全。

（5）教育管理中心：负责督促辖区学校落实交通安全主体责任，督促辖区各学校开展好放假前交通安全法制教育课，督促学校落实学生集中放假、返校及寒假期间的道路交通安全宣传和教育，特别是永泸（师）路、永吉（S545）路、永峰路等省县道、乡村道路沿线的上游小学小南校区、海棠小学、红旗小学大南校区、兴隆小学、泸龙小学、黄瓜山小学等学校在每天上、放学时段，学校安保人员应到公路边做好交通安全劝导与疏导工作，确保学生出入公路及乘车安全。

（6）农业服务中心：负责农业机械安全监管工作，落实农用车和拖拉机登记管理工作，督促农用车和拖拉机所有人、驾驶人及运输业主落实春运道路交通安全各项制度和防范措施，督促业主粘贴拖拉机两侧和尾部的反光标贴，积极参与“交安”集中行动、农用车和变型拖拉机整治行动；与各村委会共同加强对农村人行便道、土地整治便道、农机便道的管理，对人行便道、土地整治便道及农机便道设置相应警示标志，禁止机动车驶入，以防止不必要的事故的发生。

（7）旅游办：负责督促辖区旅游行业落实春运道路交通安全责任，规范辖区旅游企业和从业人员安全教育，加强辖区其中园、中华梨村、十里荷香等景点内道路隐患排查治理，督促辖区旅行社强化旅游包车安全管理。

（8）各村委会

各村应对各自辖区的人、车、路开展隐患大排查大整治，广泛宣传无驾驶证资格的人不得驾驶车辆上路；无牌无证车辆不得上路行驶，教育当事人主动自觉将报废车辆报废；对各自辖区农村道路、土地整治便道、人行便道、水塘（田改塘）临边道路再次开展拉网式排查，发现的隐患要立即进行整治，不能立即整治的要落实好警戒线、提示牌等临时措施或专人看护，确保各自辖区道路通行安全。

四、阶段安排

（一）春运启动前（1月16日前）。全面分析研判春运安全形势、提出措施、提请汇报、制定方案、完成部署；开展“人车路企”隐患排查治理；开展春运交通安全宣传；做好应急预案等准备工作。

（二）春运前期（1月17日至1月31日）。针对交通事故、交通违法高发的重点路段、重点企业、重点车辆、重点驾驶人进行“点对点”指导提醒，对问题突出的开展挂牌整治。

（三）春节和北京冬奥会开幕（2月1日至2月7日）。结合北京冬奥会的安保工作，进一步强化节日期间自驾出行、中短途客运集中出行的交通安全管理，做好黄文场、永隆场、黄瓜山其中园、八角寺十里荷香、代家店飞跃丛林等园区沿线道路及大南村大佛寺黄何路的上路检查。

（四）北京冬奥会安保和节后返程（2月8日至2月25日）。坚持措施不变、力度不减、防控不降，持续做好节后返程阶段和北京冬奥会的交通安全工作。

五、工作措施

（一）强化分析研判部署

受疫情影响，今年春节出行以短途为主，辖内景区、场镇人流、车流集中。据区气象局预测，今年受“双拉力拉”冷冻天气的影响，凝冻天气仅次于2008年，增加了交通安全风险。各村各单位要强化交通安全形势分析研判，逐一查摆风险源、隐患点，制定针对性措施。

（二）治理源头隐患

集中开展人、车安全隐患排查治理。在1月17日前，各村应对各自辖区的人、车、路开展隐患大排查大整治，辖区运输企业要强化自查自纠，加强车辆及驾驶人隐患清零，严禁不合格的车、驾驶人参加春运，确保“隐患清零”，做到“合格的人、合格的车、合格的路迎接春运”。

（三）排查治理道路隐患

各村及规环办要对2021年完成整治的道路隐患进行“回头看”，特别是要推进结冰起雾高危路段治理；对尚未完成治理的要落实临时防护措施。

农服中心要对农业生产便道的安全隐患开展一次排查治理，对不能通行车辆的生产便道，要采取物理隔离，禁止车辆通行。

各村要组织村干部针对通往群众祖宅、墓地的长期没有进行维护的道路的隐患排查治理。对不具备通行条件的自建道路、隐患严重的道路要果断封路，尤其是临水田（塘）、临坎以及路基不牢固的，要提醒村民禁止使用。

旅游办要加强辖区旅游景点道路的安全隐患排查治理，消除事故隐患。

规环办及各村要对正在改扩建的农村道路未正式交付的道路进行排查，交通安全设施、标志标线达不到标准的，要督促施工方封闭道路。

（四）强化路面管控

一是强化劝导站的上岗履职。从1月13日起，各村劝导站要全面启动劝导站，严格落实警保合作标准化劝导站每天上岗不少于6小时，上午9.00-12.00；下午2.00-5.00.切实加强农村道路管控。同时根据车流量变化，动态调整上岗时间，针对自驾返乡群体进行警示提示，防止道路不熟导致的翻坠事故。要在赶场日、民俗活动、冰雪恶劣天气延长上岗时间，强化劝导管控。二是派出所每周上路巡逻执法不少于3次，进驻劝导站执法每周不少于2次，每次上路和驻站均不少于4小时的路面执法。三是道安办要落实领导上路检查规定，并根据群众赶场日出行特点，春运期间每周驻站执法不少于2次，每次不少于4小时。四是村级路长以及综治专干要全员上路巡线，排查隐患，劝导交通违法。五是要按照“四定一表”（定时间、定点位、定人员、定上岗时长，提前一周制定勤务排班表）要求，调整优化勤务部署，落实全员上路，加强乡村道路管控。

（五）抓好交安行动

春运期间，要联合开展四次“全市交安集中执法整治行动”。（其中，1月25日-26日第一次，重点查处超员、三轮车违法载人；2月2日-3日第二次、2月14日-15日第三次，在夜间时段以酒驾为重点； 2月23日-24日第四次，重点查处超员、三轮车违法载人）。

（六）强化宣传提示

针对“三客一危”驾驶人、学生、自驾返乡、务工人员、农村群众开展针对性宣传，并充分利用与保险企业的合作平台，推动企业开展春运交通安全宣传，营造宣传氛围。

结合疫情期间“5桌以上聚餐活动需报备”的要求，督促指导村干部、村级路长、劝导员对内红白喜事主动上门打招呼、做警示，提醒不酒驾、不无牌无证上路、不超员。

（七）强化应急管理

道安办、派出所、规环办、应急办及各村等部门单位要完善应急预案，加强协作联动，一旦出现突发情况，迅速启动应急机制，防止大规模、长时间交通拥堵和多车相撞事故、二次事故的发生。

六、工作要求

（一）强化组织领导。各单位要主动向单位主要领导汇报，积极争取支持，强化工作保障，建立由相关职能部门参与的春运道路交通安全工作小组。各部门要立足本行业、本部门实际，加强领导、搭建专班，协同做好春运交通安全工作。

（二）强化动员部署。在春运前，召开“会议”：召开春运交通安全工作会议，明确上路、上岗工作职责

（三）强化督促指导。春运期间，道安办将对春运交通安全进行督导检查，并每日通过农村信息系统抽查劝导站上岗情况。同时，将春运安全纳入街道安全生产督查内容进行检查，对劝导队（站）、路长提前排岗、履职作为等进行动态巡查、及时整改问题，确保闭环整改到位。

（四）严格倒查问责。春运期间，凡发生一次死亡1至2人或重伤3人以上道路交通事故的，要按照“一案一追究”要求，依法开展深度调查，并对负有责任的依法依规严格追究。对发生一次死亡3人以上较大事故的，按规定开展责任倒查，对失职失责实行“一案双查”，严肃问责。

重庆市永川区南大街街道办事处

2022年1月18日

（此件公开发布）

重庆市永川区南大街街道党政办公室       2022年1月18日印发