重庆市永川区人民政府办公室关于

做好2024年区级重点项目有关工作的通知

永川府办发〔2024〕4号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

为贯彻落实永川“一三五”总体发展思路，经区委、区政府研究决定，确定了2024年区级重点项目及重大前期项目清单。现就做好有关工作通知如下：

一、高度重视，明确实施责任

各责任部门、相关单位和镇街要高度重视，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，层层压实责任，形成闭环管理，严格执行《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）要求，项目化、清单化、责任化有序推进项目实施，发挥好投资对稳定经济增长的关键作用。区发展改革委（区重点办）要强化全过程跟踪，做好项目推进过程中的统筹调度。行业主管部门要强化行业监管职责，积极协调项目业主反映的卡点难点问题。责任部门要落实重点项目节点管控制度，分解年度目标任务，制定月度工作计划，严格打表推进，抓早抓紧抓实重点项目工作。项目业主要切实履行主体责任，积极作为，确保按时序进度完成任务。

二、多方联动，加强服务保障

各责任部门和相关单位要拓宽资金渠道，加大争取中央、市级资金工作力度，积极搭建银企合作平台，强化政策性金融资源投入，激发民间投资活力，吸引民间投资参与重大工程建设。各审批部门要健全重点项目审批“绿色通道”，提高审批服务效率，属于市级审批权限的，加强汇报衔接，争取市级部门支持。各要素保障部门和镇街要组织专班，主动靠前服务，既要保障“水电气讯地”等要素供应，又要做到节约集约。

三、强化调度，严格督查考核

建立分级调度机制，区政府常务副区长每月通过“会议+现场”方式召开重大项目专题会，确保重大项目“按期开工、提速建设、及时完工”；区政府每季度召开全区重点项目专题会，研究解决项目推进中的重大问题或特殊事项；区发展改革委（区重点办）每月收集项目进展情况，组织相关职能部门定期召开调度会，协调解决项目推进中存在的问题，每季度形成重点项目进展情况工作报告报区委、区政府。区政府督查办、区发展改革委（区重点办）要按照“三张清单”管理要求，加强督查督办，对不落实、慢作为、虚报瞒报等问题，严肃追责问责，定期通报，并将综合督查情况纳入年底全区经济社会发展实绩考核。

附件：1.永川区2024年重点项目实施清单

2.永川区2024年重大前期项目清单

重庆市永川区人民政府办公室

2024年1月17日

（此件公开发布）

附件1

永川区2024年重点项目实施清单

| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 建设起 止年限 | 2024年工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 合计：166个 | | |  |  |  |
| 一、政府投资项目：49个 | | |  |  |  |
| （一）交通基础设施项目6个 | | |  |  |  |
| 1 | 永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程 | 新开工 | 2024~2027 | 开工建设。 | 区交通局 |
| 2 | 永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所 | 新开工 | 2024~2026 | 完成海关监管作业场所主体建设。 | 永川综合保税区 |
| 3 | 江泸高速港桥西互通至港桥园区连接道工程 | 新开工 | 2024~2027 | 完成总工程量的20％。 | 永川高新区管委会 |
| 4 | “四好农村路”建设项目 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区交通局 |
| 5 | 永川区2023年公路地灾水毁恢复重建工程 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区交通局 |
| 6 | 渝昆高铁永川南站综合交通枢纽及配套设施项目 | 续建 | 2022~2024 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| （二）市政基础设施项目14个 | | |  |  |  |
| 7 | 永川区中山路街道双龙村城中村改造项目 | 新开工 | 2024~2029 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 8 | 陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 9 | 大安街道东部片区改造工程 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 10 | 永川东城区老旧隐患燃气设施改造 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 11 | 永川西城区老旧隐患燃气设施改造 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 12 | D9-3-11储备地块配套基础设施项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的50%。 | 区新城建管委 |
| 13 | C22-1-1/03-2储备地块配套基础设施项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的60%。 | 区新城建管委 |
| 14 | 茶山竹海片区生态治理及科技生态新城开发EOD项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 15 | 高铁片区-兴龙湖商圈优化整体提升 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 16 | 兴龙大道与永川南连接道互通立交工程 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的70％。 | 永川高新区管委会 |
| 17 | 城镇老旧小区改造项目 | 续建 | 2023~2024 | 项目完工。 | 区住房城乡建委 |
| 18 | 化工片区路网一期道路工程 | 续建 | 2022~2025 | 完成总工程量的60%。 | 区新城建管委 |
| 19 | 城西片区路网工程 | 续建 | 2018~2024 | 完成总工程量的80%。 | 区新城建管委 |
| 20 | 一纵线道路工程 | 续建 | 2022~2025 | 完成总工程量的60%。 | 区新城建管委 |
| （三）园区基础设施项目6个 | | |  |  |  |
| 21 | 新材料产业园片区场平及道路工程（一期） | 新开工 | 2024~2028 | 完成工程量的20%。 | 永川高新区管委会 |
| 22 | 港桥片区基础设施项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的40％。 | 永川高新区管委会 |
| 23 | 凤凰湖片区基础设施项目 | 续建 | 2023~2026 | 完成总工程量的50％。 | 永川高新区管委会 |
| 24 | 三教片区基础设施项目 | 续建 | 2023~2025 | 完成总工程量的60％。 | 永川高新区管委会 |
| 25 | 永川综合保税区建设工程项目二期 | 续建 | 2023~2026 | 完成第一批项目主体结构施工，第二批项目开工建设。 | 永川综合保税区 |
| 26 | 生物技术产业园项目 | 续建 | 2022~2025 | 完成总工程量的80%。 | 区新城建管委 |
| （四）社会事业项目4个 | | |  |  |  |
| 27 | 重庆市永川区重点区域森林草原防火道路及生物隔离带建设项目 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区林业局 |
| 28 | 永川区和畅大道消防救援站项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的80%。 | 区新城建管委 |
| 29 | 江苏省中医院重庆医院建设项目（永川） | 续建 | 2021~2024 | 项目完工。 | 区卫生健康委 |
| 30 | 渝西精神卫生传染病救治中心项目 | 续建 | 2021~2024 | 项目完工。 | 区卫生健康委 |
| （五）水利基础设施项目5个 | | |  |  |  |
| 31 | 永川区城区第四水厂及配套管网工程 | 新开工 | 2024~2026 | 完成总工程量的25%。 | 区城市管理局 |
| 32 | 永川区2024年度水利领域增发国债项目 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区水利局 |
| 33 | 永川区农村供水管网巩固提升改造工程 | 新开工 | 2024~2026 | 完成总工程量的20%。 | 区水利局 |
| 34 | 永川区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 续建 | 2023~2024 | 项目完工。 | 区水利局 |
| 35 | 渝西水资源配置工程（永川段） | 续建 | 2021~2025 | 完成总工程量的85%。 | 区水利局 |
| （六）农业基础设施项目2个 | | |  |  |  |
| 36 | 高标准农田 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区农业农村委 |
| 37 | 永川区2024年高标准农田改造提升项目 | 新开工 | 2024~2025 | 开工建设。 | 区农业农村委 |
| （七）旅游基础设施项目2个 | | |  |  |  |
| 38 | 茶山竹海旅游基础设施项目 | 续建 | 2022~2024 | 项目完工。 | 区文化旅游委 |
| **39** | 松溉古镇旅游基础设施建设项目 | 续建 | 2020~2025 | 完成总工程量的60%。 | 区文化旅游委 |
| （八）大数据项目4个 | | |  |  |  |
| 40 | 升级自动驾驶云控平台 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 41 | 光影重庆影视服务一站式平台 | 新开工 | 2024~2026 | 启动第一阶段建设。 | 区新城建管委 |
| 42 | 科技影视产业发展公共服务平台 | 新开工 | 2024~2026 | 完成峰会举办，构建交流平台。 | 区新城建管委 |
| 43 | 永川区生态环境智慧综合监管平台 | 续建 | 2021~2025 | 持续提供服务。 | 区新城建管委 |
| （九）职业教育项目6个 | | |  |  |  |
| 44 | 重庆市永川区公共实训基地 | 新开工 | 2024~2026 | 完成总工程量的20％。 | 永川高新区管委会 |
| 45 | 重庆市永川职业教育中心二期工程建设 | 续建 | 2023~2026 | 完成二期一标段宿舍楼、食堂的装修和安装工程。 | 永川高新区管委会 |
| 46 | 重庆城市职业学院扩建工程 | 续建 | 2023~2025 | 完成总工程量的70%。 | 永川高新区管委会 |
| 47 | 重庆水利电力职业技术学院学生活动中心项目 | 续建 | 2023~2024 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 48 | 重庆水利电力职业技术学院学生宿舍G栋工程 | 续建 | 2023~2024 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 49 | 重庆市农业机械化学校教学楼B栋建设项目 | 续建 | 2022~2024 | 项目完工。 | 永川高新区管委会 |
| 二、市场投资类项目：117个 | | |  |  |  |
| （十）交通基础设施项目5个 | | |  |  |  |
| 50 | 成渝高速改扩建工程（永川段） | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区交通局 |
| 51 | 永川至自贡高速公路（永川至荣昌段） | 新开工 | 2024~2027 | 开工建设。 | 区交通局 |
| 52 | 渝昆高铁（永川段） | 续建 | 2020~2025 | 完成总工程量的18%。 | 区交通局 |
| 53 | 永川至璧山高速公路 | 续建 | 2022~2025 | 完成土建工程的90%。 | 区交通局 |
| 54 | 三环高速陈食至油溪段高速公路 | 续建 | 2022~2025 | 完成路面工程的50%。 | 区交通局 |
| （十一）要素保障项目9个 | | |  |  |  |
| 55 | 重庆永川城东220千伏输变电工程 | 新开工 | 2024~2025 | 完成变电站场平，部分土建基础。 | 区经济信息委 |
| 56 | 重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期） | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的30%。 | 区经济信息委 |
| 57 | 城东配气站至来三线（陈食段）天然气管线工程 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区经济信息委 |
| 58 | 来三线至港桥园区天然气管线工程 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的30%。 | 区经济信息委 |
| 59 | 永川临江-港桥产业园区输气管道项目（A段） | 新开工 | 2024~2025 | 线路工程完工。 | 区发展改革委 |
| 60 | 莲花片区城市更新 | 新开工 | 2024~2026 | 完成总工程量约60%。 | 永川高新区管委会 |
| 61 | 长城汽车重庆分布式光伏项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 区发展改革委 |
| 62 | 重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程 | 续建 | 2023~2024 | 建成投运。 | 区经济信息委 |
| 63 | 重庆渝昆高铁友助村牵引变220千伏外部供电工程 | 续建 | 2023~2024 | 建成投运。 | 区经济信息委 |
| （十二）工业项目69个 | | |  |  |  |
| 64 | 鑫赢原键新能源商用车整车生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的70%。 | 永川高新区管委会 |
| 65 | 中奇汽车、摩托车、电动车脚蹬、平叉及其压铸模具研发、制造、加工、销售等项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 66 | 路友电动摩托车减震器、方向助力器等零部件生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 67 | 融可电子元件生产 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设80%。 | 永川高新区管委会 |
| 68 | 绿佳电动车整车及配套生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 69 | 名震汽摩配减震系列项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 70 | 玺丰汽摩配轮毂系列等项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 71 | 金桥汽摩关重部件（凸轮轴）生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 72 | 澳腾汽车轻量化精密冲焊部件项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设的60%。 | 永川高新区管委会 |
| 73 | 力可达汽摩标准件生产项目 | 新开工 | 2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 74 | 工机智能装备及配套生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 75 | 弘汩数控机床部件、汽车及摩托车零部件、模具、工装夹具的研发、加工及销售项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房基础建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 76 | PCB板生产制造项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 77 | 键盘支架、笔记本电脑内部连接线等生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 78 | 已落数字影像设备整机及零部件的研发、制造、销售等生产项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 79 | 特种优质浮法玻璃及Low-E镀膜玻璃生产线 | 新开工 | 2024~2025 | 主体施工。 | 永川高新区管委会 |
| 80 | 永川环球锦标石材加工及仓储物流中心项目（二期） | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 81 | 农业机械、通用机械配件生产加工项目 | 新开工 | 2024~2025 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 82 | 智能装备制造产业园项目 | 新开工 | 2024~2026 | 完成总工程量的20%。 | 永川高新区管委会 |
| 83 | 理文110万吨绿色新材料全产业链项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 港桥产业促进中心 |
| 84 | 100万吨玻璃纤维全产业链项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 港桥产业促进中心 |
| 85 | 理文食品级包装用纸改建项目 | 新开工 | 2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 86 | 新格金属扁锭铸造项目 | 新开工 | 2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 87 | 宇宙动力机械电机轴类生产项目 | 新开工 | 2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 88 | 铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目 | 新开工 | 2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 89 | 华雄·智能网联汽车产业园 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 90 | 永川智慧产业园 | 新开工 | 2024~2025 | 完成总工程量的80%。 | 区新城建管委 |
| 91 | 无人机研发制造基地 | 新开工 | 2024~2028 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 92 | 上海轶德医疗西南总部基地一期 | 新开工 | 2024~2025 | 完成项目一期建设。 | 区新城建管委 |
| 93 | PIX智能汽车项目 | 新开工 | 2024~2027 | 完成总工程量的40%。 | 区新城建管委 |
| 94 | 商汤绝影自动驾驶环卫总部项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成测试运营中心建设。 | 区新城建管委 |
| 95 | 于万自动驾驶环卫总部及生产基地项目 | 新开工 | 2024~2027 | 完成一期厂房建设。 | 区新城建管委 |
| 96 | 聚速电子民用微波雷达西南生产基地 | 新开工 | 2024~2025 | 完成厂房建设。 | 区新城建管委 |
| 97 | 中石化西南油气田页岩气勘探开发项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成2口井建设。 | 区发展改革委 |
| 98 | 豪斯特热成型、电池壳体等汽车零部件生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 99 | 越东汽车精密配件生产项目 | 续建 | 2023~2025 | 完成厂房主体建设的50%。 | 永川高新区管委会 |
| 100 | 太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 101 | 海洋世纪家电及汽车零部件生产基地项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 102 | 信达汽车车桥及配件生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 103 | 仕佳新能源汽车轻量化零部件制造项目 | 续建 | 2023~2025 | 完成厂房主体建设的80%。 | 永川高新区管委会 |
| 104 | 玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目 | 续建 | 2023~2025 | 完成厂房主体建设。 | 永川高新区管委会 |
| 105 | 橙希研磨产品、模具制品、塑料制品生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 106 | 晶钰冰柜（箱）、电视、空调、微波炉等玻璃面板生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 107 | 铭诺智能装备制造及精密钣金加工项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 108 | 宏创建筑铝合金模板生产项目 | 续建 | 2022~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 109 | 益得成钣金冲压件、注塑等生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 110 | 大基农业机械制造、机械零部件加工项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 111 | 神工钢模板及零配件、金属材料、建筑材料、机电产品研发及生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 112 | 医疗器械产业园项目 | 续建 | 2022~2025 | 一期建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 113 | 珈域注塑模具研发与制造、精密注塑、印刷喷涂、汽车零部件加工等项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 114 | 都宝导热材料生产及销售项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 115 | 永川东鹏智能家居创意产业园三期 | 续建 | 2023~2025 | 主体完工。 | 永川高新区管委会 |
| 116 | 建筑结构用高强度抗震型钢生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 117 | 年产2万吨塑料袋、膜生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 118 | 年产80万套机动车动力系统压铸件生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 119 | 减速器齿轮生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 120 | 年产一万吨复合材料制品项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 121 | 年产1000台高低压成套设备生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 122 | 农业机械设备生产加工项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 永川高新区管委会 |
| 123 | 卓生年产100万吨绿色清洁能源页岩气液化项目 | 续建 | 2023~2025 | 主体完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 124 | 特业法兰年产10万吨再生铝及铝压铸件项目 | 续建 | 2023~2025 | 主体完工。 | 港桥产业促进中心 |
| 125 | 港森玻璃深加工和高档幕墙项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 126 | 兴创炼油、化工生产专用设备制造项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 127 | 密耳水处理设备生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 128 | 达康锦工程PE管生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 129 | 青柠檬高端生活用纸项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 130 | 勇峰悬索桥钢结构生产项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 131 | 年产16万吨新型保温材料岩矿棉项目（二期）1#车间 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 港桥产业促进中心 |
| 132 | 浙江油田页岩气勘探开发项目 | 续建 | 2023~2024 | 建成投产。 | 区发展改革委 |
| （十三）商贸物流项目7个 | | |  |  |  |
| 133 | 鼎泓颐养健康管理中心项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成鼎泓颐养健康管理中心项目一期主体工程80%。 | 永川高新区管委会 |
| 134 | 矿源腐殖质（微生物）有机肥研发中心和生产基地 | 新开工 | 2024~2028 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 135 | 医疗机构医用耗材配送及SPD服务项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 136 | 植物制品研发生产基地项目 | 新开工 | 2024~2026 | 开工建设。 | 区新城建管委 |
| 137 | 智享生物西部基地 | 新开工 | 2024~2027 | 项目一期启动建设。 | 区新城建管委 |
| 138 | 美团西南运营基地项目 | 新开工 | 2024~2025 | 落地10台美团自动驾驶车辆开展测试运营。 | 区新城建管委 |
| 139 | 达硕人类疾病动物模型全球中心（绿e康谷） | 续建 | 2023~2028 | 项目一期建成并运营 | 区新城建管委 |
| （十四）大数据项目23个 | | |  |  |  |
| 140 | 永川科技片场二期 | 新开工 | 2024~2026 | 启动第一阶段建设。 | 区新城建管委 |
| 141 | 中国西部自动驾驶示范应用中心项目 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| 142 | 元宇宙示范应用场景及数字版权交易平台 | 新开工 | 2024~2026 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 143 | 抖音电商客服运营中心 | 新开工 | 2024~2025 | 建成项目一期约500席坐席规模 | 区新城建管委 |
| 144 | 网易游戏泛文娱西南基地 | 新开工 | 2024~2025 | 项目一期建成运营。 | 区新城建管委 |
| 145 | 网易数帆（重庆）软件产业赋能中心项目 | 新开工 | 2024~2026 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 146 | 网易数字美术产教融合基地项目 | 新开工 | 2024~2026 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 147 | 百度地图数据服务中心项目 | 新开工 | 2024~2025 | 项目一期建成运营。 | 区新城建管委 |
| 148 | 百度萝卜快跑智控基地项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成基地建设。 | 区新城建管委 |
| 149 | 九识西南总部项目 | 新开工 | 2024~2027 | 完成运营中心建设。 | 区新城建管委 |
| 150 | 酷哇西南总部项目 | 新开工 | 2024~2027 | 完成城市全场景智能网联服务机器人应用基地建设。 | 区新城建管委 |
| 151 | 大晓智慧交通与交通节碳研发运营中心项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成大晓智慧交通与交通节碳研发运营中心建设。 | 区新城建管委 |
| 152 | 招商检测西南开放测试中心项目 | 新开工 | 2024~2026 | 完成主体落地，正式运营。 | 区新城建管委 |
| 153 | 鸿洲文化影视制作基地项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成场地建设。 | 区新城建管委 |
| 154 | 世优科技虚拟直播基地项目 | 新开工 | 2024~2025 | 完成直播间建设。 | 区新城建管委 |
| 155 | 短剧拍摄制作基地 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 156 | 重庆广电YOU视频运营中心 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 157 | 文娱直播项目 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 158 | 洋葱智学西南应用研究中心 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 159 | 元宇宙内容生产和虚拟制作基地 | 新开工 | 2024~2027 | 完成影棚改造。 | 区新城建管委 |
| 160 | 诗远德影视制作基地项目 | 新开工 | 2024~2025 | 启动建设。 | 区新城建管委 |
| 161 | 华夏电影西南影视拍摄基地项目 | 新开工 | 2024~2029 | 完成场地装修建设。 | 区新城建管委 |
| 162 | 西部宠物生命科学园 | 新开工 | 2024 | 项目完工。 | 区新城建管委 |
| （十五）职业教育项目3个 | | |  |  |  |
| 163 | 重庆科创职业学院扩建工程 | 新开工 | 2024~2025 | 完成学生综合服务中心建设。 | 永川高新区管委会 |
| 164 | 重庆现代制造职业技术学院二期工程 | 新开工 | 2024~2025 | 开工建设。 | 永川高新区管委会 |
| 165 | 重庆市永川民进学校扩建项目 | 续建 | 2023~2025 | 一期建设工程完成。 | 永川高新区管委会 |
| （十六）旅游项目1个 | | |  |  |  |
| 166 | 石笋山旅游开发项目 | 续建 | 2018~2025 | 建设碗厂游客接待中心。 | 区文化旅游委 |

附件2

永川区2024年重大前期项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 2024年  工作计划 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：18个 | |  |  |  |  |
| 1 | 国际开放枢纽新城基础设施项目（一期） | 包含国际开放枢纽新城道路、水厂、要素配置基础设施等。 | 开展规划方案研究。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局、区商务委 |
| 2 | 国际开放枢纽新城物流集疏运项目（一期） | 项目选址于永川临江镇附近，规划建设集装箱中心站、区域性铁路编组站、口岸自贸区、公路物流基地四大功能区域，占地面积约**7**平方公里。一期建设集装箱中心站及铁路编组站。 | 开展规划方案研究。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局、区商务委 |
| 3 | 渝宜宾铁路 | 起于临江枢纽，经永川朱沱港区、泸州港区、宜宾市，线路全长约200公里，其中，永川境内80公里，计划按照时速160公里、客货两用标准规划建设。 | 开展前期工作。 | 区发展改革委、区交通局 | 区规划自然资源局、区商务委 |
| 4 | 渝毕城际铁路 | 起于重庆中心城区，经重庆新机场、永川南站（临江枢纽）、朱沱港、合江、赤水至毕节市，其中重庆中心城区至新机场段与渝自铁路共线，新建线路全长约250公里，其中，永川境内约50公里，计划按照时速200公里、客货两用标准规划建设。 | 开展前期工作。 | 区发展改革委、区交通局 | 区规划自然资源局、区商务委 |
| 5 | 重庆都市圈环线铁路（西二环线） | 本项目起于合川区兰渝、遂渝铁路渭沱站，经合川区、铜梁区、大足区、永川区，引入临江枢纽新城站，通过联络线沟通既有兰渝、遂渝、成渝铁路。线路全长约142公里，其中，永川境内37公里，计划按照时速160公里、客货两用标准规划建设。 | 开展前期工作。 | 区发展改革委、区交通局 | 区规划自然资源局、区商务委 |
| 6 | 中新重庆枢纽港产业园（永川临江组团） | 永川临江组团规划面积25平方公里，分为智能制造装备功能区、新能源智能网联汽车功能区、先进材料、物流贸易功能区等功能板块。 | 开展前期工作。 | 区新城建管委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局 |
| 7 | 重庆港永川港区朱沱作业区工程 | 拟建设3000吨级（水工结构按5000吨级设计）多用途泊位4个和大件（兼顾商品汽车滚装）泊位1个，设计年通过能力660万吨（其中集装箱50万TEU、件杂货140万吨、商品汽车22万辆）。 | 开展前期工作。 | 区交通局 | 区规划自然资源局、区林业局、区生态环境局、朱沱镇 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院永川校区（一期） | 项目用地面积986亩，校舍建筑总面积约80万㎡（其中一期约20万㎡，二期约30万㎡， 三期约30万㎡）。一期占地约500亩，规划建设面积20万㎡，总投资10亿元，包括行政办公楼、图书馆、食堂、宿舍、教学楼、实训楼及室外附属工程。 | 完成项目招投标。 | 永川高新区管委会 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局 |
| 9 | 西部职教基地一期工程 | 项目总用地面积500亩。一期用地约100亩，总投资约3.6亿元，建筑面积约9万㎡，包括西部职教基地展厅、实训中心等建筑。 | 完成施工图设计。 | 永川高新区管委会 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局 |
| 10 | 永川区 S545 大南至黄文道班段升级改造工程 | 包含路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程和绿化工程等。 | 完成招投标工作。 | 区交通局 | 区发展改革委、区财政局 |
| 11 | 大数据产业园F区 | 选址在人民大学西部分园东侧，占地约100亩，建筑面积规模20万平方，修建职场、人才公寓。 | 启动规划方案。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局 |
| 12 | 重庆云谷大数据中心 | 拟按照不低于国A的标准总规划建设机架2000个。其中一期建成2000个机架所需的土建、机房基础配套设施以及1000架机柜机电及ICT设备；二期1000架设备根据业务需求上架。 | 完成项目方案设计。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局、区大数据发展局 |
| 13 | 影视乐园 | 依托永川影视产业发展优势，规划占地面积约200亩，计划投资约5亿元，以影视项目拍摄后积累场景的模式，建设以影视拍摄服务为主，兼具观光旅游、文化娱乐、休闲度假等功能的综合性旅游区，打造明清宫苑、民国街等多处影视拍摄景观，以及沉浸式剧场、互动酒店等项目。 | 开展前期工作。 | 区新城建管委 | 区规划自然资源局、区文化旅游委 |
| 14 | 永川高新区凤凰湖汽车生态产业园及配套设施（二期）工程 | 项目占地面积约100亩，建筑面积约8万平方米。建设内容包括：生产厂房、研发楼、宿舍楼、食堂、场平、绿化、挡墙、厂区道路及附属工程等。 | 开展前期工作。 | 永川高新区管委会 | 区发展改革委 |
| 15 | 西部欢乐城度假区 | 该项目规划面积约5.5平方公里，拟在乐和乐都及周边区域规划建设疯狂动物游乐区、极致动感嗨乐区、探索运动玩乐区、绿野乡趣闲乐区等特色游乐板块。 | 完成西部欢乐城度假区规划修编，着力开展招商引资工作。 | 区文化旅游委 | 区招商投资局、南大街街道、卫星湖街道 |
| 16 | 国家中医紧急医学救援基地 | 新建紧急医学救援业务用房3.6万平方米，实施相关配套设施建设。 | 完成招投标工作。 | 区卫生健康委 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区财政局 |
| 17 | 永川区港桥片区供水工程 | 建设供水规模6.5万吨/天水厂一座，建设相关配套设施及管网。 | 完成初设批复。 | 区水利局 | 区规划自然资源局 |
| 18 | 永川区三教工业园区水厂及配套设施项目 | 新建5万M³/d水厂一座及配套设施工程，新建原水管网20公里。 | 完成概算批复。 | 区水利局 | 区规划自然资源局 |