关于重庆市永川区2021年国民经济和社会

发展计划执行情况及2022年计划草案的报告

重庆市永川区发展和改革委员会

各位代表：

受区人民政府委托，现将2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案报告提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2021年国民经济和社会发展计划执行情况

2021年，在区委的坚强领导和科学决策下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，推动全区经济运行有效恢复，社会大局和谐稳定，实现“十四五”高质量开局。全年地区生产总值增长9.4%；固定资产投资增长11%，其中工业投资增长10.2%；社会消费品零售总额增长21.3%；一般公共预算收入增长8.3%，其中税收收入增长12.5%；全体居民人均可支配收入增长8.7%，其中，城镇常住居民人均可支配收入增长8.4%，农村常住居民人均可支配收入增长10.4%；城镇新增就业2.7万人，较好地完成了区十七届人大六次会议确定的目标。

表1：2021年主要指标完成情况表

| 序号 | 主要指标 | 预期目标 | 预计完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对值 | 增速（%） |
| 1 | 地区生产总值（亿元） | 8%左右 | 1144.2 | 9.4 |
| 2 | 固定资产投资（亿元） | 10%左右 | 440.2 | 11 |
|  | 其中：工业投资（亿元） | 10%左右 | 224 | 10.2 |
| 3 | 社会消费品零售总额（亿元） | 10%左右 | 505.3 | 21.3 |
| 4 | 一般公共预算收入（亿元） | 6%左右 | 43.8 | 8.3 |
|  | 其中：税收收入（亿元） | 8%左右 | 33.1 | 12.5 |
| 5 | 城镇新增就业（万人） | 2.4万人以上 | 2.7 | / |
| 6 | 全体常住居民人均可支配收入（元） | 与经济增长 基本同步 | 39497 | 8.7 |
|  | 其中：城镇居民人均可支配收入（元） |  | 45764 | 8.4 |
|  | 农村居民人均可支配收入（元） |  | 23950 | 10.4 |

（一）产业发展稳中有进，现代制造业基地建设蹄疾步稳

工业经济稳定增长。规上工业总产值实现1550.2亿元，增长18.7%；规上工业增加值增长11.8%。重点工业集群规模持续壮大，实现规上产值1485.6亿元，增长20.1%。产业园区支撑力度更强，实现产值1367.5亿元，增长23.1%。工业转型升级势头强劲战略性新兴产业规上企业总数达93户，工业技改投资占比56.7%，累计实施机器换人等智能化改造项目235个，建成数字化车间28个、智能工厂4家。永川国家高新区产业转型升级工作获国家四部委通报表扬。

数字经济亮点凸显。新引进人民大学文化科技园、九紫文化、同程旅行西南数据处理基地等数字产业项目57个，建成全国最大先进影像制作中心、西南最大数据处理交付基地和西南服务外包示范基地。大数据产业园获评“重庆市软件产业园（特色型）”。成功举办2021中国科技影视高峰论坛，服务公社信息惠民平台获评“2021重庆市大数据智能化应用十大‘智慧政务’精选案例”。智慧交通、智慧医疗2项试点任务取得成效，建成永川区智慧城市综合指挥中心，国内首条L4级自动驾驶公交线路投入商业化运营，全民健康信息大数据平台试运行，建成互联网医院3家，投用智慧健康小屋5个。

服务业稳定恢复。商贸消费潜力加快释放，积极开展“巴渝新消费”行动，引进渝西首店8家，建成凤凰湖智慧农贸市场，全年批发业销售额增长32.6%，零售业销售额增长22%，住宿业营业额增长24.6%，餐饮业营业额增长20.9%。现代物流产业发展步伐加快，西部港桥木材交易市场一期投入运营，永川快递智能分拨中心加快建设，207个行政村通邮率达100%。旅游产业提档升级，松溉古镇综合开发、西部欢乐城等重点项目加快推进，茶山竹海恢复开放，全年接待游客人次、旅游收入分别增长9.1%、13.2%。金融业稳定发展，全区金融机构人民币存贷款规模达到1633.4亿元，增长11.3%。

农业生产平稳有序。全面贯彻粮食安全党政同责，粮食总产量达到48.4万吨，实现“三连增”。茶叶、食用菌、特色水果、花椒产值分别增长10.9%、3.7%、7.7%、38.5%。永川秀芽获评重庆市优秀茶产品，品牌价值提升至24.9亿元。农业现代化水平提升，整村整镇实施农田宜机化改造2.8万亩，建设高标准农田6.8万亩，培育新型农业经营主体60个。

（二）抓项目稳投资见实效，高质量发展动能蓄势聚力

重点项目推进有力。全区214个重点项目实现投资329.4亿元，完成年度计划投资的111%，其中，60个政府主导类项目完成投资64.8亿元，154个市场主导类项目完成投资264.6亿元，建成投产项目105个。雅迪电动摩托车产业园（一期）、蜂巢易创等66个重点工业项目投产，带动工业投资增长10%。

招商引资持续领跑。全年签约项目302个，合同引资756亿元，其中引进投资亿元以上项目158个，合同额690亿元。招商引资综合考核排名、项目落地开工数、市外项目到位资金三项指标均位居全市前列。

基础设施建设扎实推进。区域性综合交通物流枢纽建设加快，渝昆高铁永川南站综合交通枢纽、成渝高速扩能、永川至自贡高速公路前期工作加快推进，渝昆高铁永川段、江泸北线永川段、三环高速陈食至油溪段、永川至璧山高速公路加快建设，S545詹吉路铜梁界至加油站段、S545詹吉路绿化景观项目、G246毛家坡至127段等普通干线公路建成。大安机场运营水平提升，中国民航飞行学院重庆永川大安机场辅助运行基地、重庆市航空科普基地、重庆城市职业学院实习实训基地挂牌设立，全年飞行2万余架次、3100小时。上游水库群至临江河（城区段）河库水系连通工程完工，渝西水资源配置工程（永川段）加快建设，白沙中型水库前期工作进展顺利。220千伏来苏变电站改造工程、六道岭（长城）110千伏变电站等电力设施建成投用，新增页岩气井18口，港桥园区“上大压小”热电联产项目获核准，永川入选整区屋顶分布式光伏全国试点。建成5G基站200个。

（三）城乡建设品质持续提升，“双百”城市建设步伐加快

城市品质稳步提升。科技生态新城规划建设加快启动。城市更新步伐加快，完成2021年度“城市体检”，着力打造三河汇碧特色文创街区，实施241个老旧小区改造，老旧小区改造经验全市推广。城市功能更加完善，改造城市道路100万平方米，建成智慧停车位201个、综合服务站牌30块，兴龙湖东西牌坊道路通车，完成永川污水处理厂四期工程前期工作，完成8个垃圾分类示范区建设。城市环境优化提升，桃花山公园三期启动建设，建成小游园及口袋公园7个。城市管理更加智能，建成智慧城市运营管理中心。全年拓展城区面积2.4平方公里，中心城区面积达到82.8平方公里，常住人口城镇化率增加到71.1%。

乡村建设行动深入实施。完成实用性村规划编制及部分村规划维护入库工作。新建“四好农村路”500公里。扩能改建3座镇级水厂，完成3.6万户农村用户抄表到户改造。改造农村户厕5000户。实施18个镇街街区整治提升工程和16个镇级公园建设，改造面积35万平方米。市级乡村振兴示范村黄瓜山村于7月顺利开园。实施农村“五清理一活动”专项行动，开展农房安全排查15.7万户，打造乡村示范清洁院落200个。

生态环境质量持续改善。深入打好污染防治攻坚战，建成永川区智慧河长管理系统，临江河、小安溪、九龙河水质均值保持为III类，空气质量优良天数达314天。加强农村面源污染治理，实施化肥农药减量增效，推进农作物秸秆还田，推广水产绿色健康养殖和生态养殖1.1万亩。生态修复稳步推进，完成营造林2.1万亩，巩固退耕还林成果18.2万亩，治理水土流失面积9.9平方公里。有序推进碳达峰碳中和工作，全面开展“两高”项目清理排查及全区用能评估，将特定行业建设项目碳排放纳入环评文件编制。

（四）改革开放创新纵深推进，发展活力竞相迸发

重点领域改革纵深推进。着力优化政务服务，区级行政许可事项材料预审和核验达100%，全程网办率95%，政务服务好差评评价数据突破22万条，174项事项实现“川渝通办”，设立“出生一件事”专窗，68项不动产登记业务实现即办即取，工程建设项目审批事项缩减6个工作日，施工图审查5日内完成。深化公共资源交易监管改革，工程项目招标投标全部实现全流程电子化交易。永川区国家城乡融合发展试验区建设顺利起步，农村集体产权制度改革颁发经济组织登记证书4186份，“三变”改革试点村增加到42个，扶持126个村发展集体经济，宅基地及农房开发利用机制相关做法获农业农村部刊发。国资国企改革年度任务全面完成，盘活低效闲置国有资产实现综合效益22.1亿元。着力助企纾困，全面落实普惠小微企业贷款延期还本付息政策，发放中小企业风险补偿贷款36笔1.45亿元，中小企业获得商业价值信用贷款4212.9万元。

开放合作水平不断提升。永川综合保税区成功获批，已签约项目19个，总投资2.1亿元。永川高新区成功入选第一批中国（重庆）自由贸易试验区联动创新区。稳住外贸外资基本盘，全年实际利用外资1.4亿美元、进出口总额57.7亿元、服务贸易额2.5亿美元。持续助推成渝地区双城经济圈建设，川渝党政联席会第三次会议等5个重要会议在永召开，《泸永江融合发展示范区总体方案》印发，99项年度重点任务已全面完成，共完成投资121.3亿元。

科技创新能力持续增强。新增高新技术企业40家、科技型企业250家，积极壮大创新主体工作获市政府通报表扬，永川国家农业科技园区获评科技部优秀园区。在全市率先出台《科技特派员绩效管理办法》，选派市、区级科技特派员83人，助力乡村振兴。环重庆文理学院创新生态圈乡村振兴学院揭牌，重庆文理学院科技成果转移转化促进中心成立，新增市级以上科技平台11家，总量突破100家。西南大学生物技术产业园项目及茶生物科技总部项目落户。引进重庆绿色电池研究院等产业技术研究院，牵头成立重庆茶叶产业技术创新联盟。知识价值信用贷款担保基金扩大到2500万元，新增贷款2.6亿元。全区研发投入强度达到2.75%，新增授权专利2325件，新注册商标2327件。

（五）社会民生保障水平稳步提升，发展成果普惠共享

投入资金24.6亿元做好20件区级重点民生实事，一批增进民众获得感、安全感、幸福感的项目落地见效。

巩固拓展脱贫攻坚成果。主要帮扶政策保持总体稳定。大力帮扶脱贫人口稳定就业，以工代赈安置734人，公益性岗位安置343人。安排专项资金2139万元，用于支持脱贫村、脱贫户产业发展。持续做好消费帮扶，认定扶贫产品211个，创建消费帮扶专区、专馆、专柜19个，多渠道实现购销金额1.8亿元。开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”，累计发现、解决问题29个，实现了“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零。

稳就业成效明显。发放各类促稳就业补助资金1.6亿元，惠及企业职工和灵活就业人员8.3万人次。实施重点帮扶就业，大力开发公益性岗位，落实“4050”等政策补贴5474.9万元，城镇新增就业2.7万人。发放创业担保贷款9058万元，新增创业主体1.5万户，带动就业近2.1万人。开展职业技能提升行动，培训各类技能人才1.6万人。

教育公平与质量不断提升。红星七色光幼儿园、实验小学幼儿园投用，红星旺龙湖幼儿园装修进入设计阶段，新增幼儿园公办学位750个，普惠性幼儿园覆盖每个镇街，普惠率达86%以上，公办在园幼儿数占比达52%以上。实验小学建成，新区红旗小学、文昌中学等一批学校即将投用。“双减”工作深入推进，课后服务实现义务教育学校全覆盖、有需要的学生全覆盖。西部职教基地建设加快，重庆文理学院硕士点获批，职教中心迁建（一期）、渝西卫校扩建等职教工程推进顺利，重庆医科大学护理学院永川分院揭牌开学，西部职教基地优质师资共享平台在永上线。成功签约重庆电子工程职业学院永川校区项目，启动筹备重庆现代制造技术职业学院和重庆康养职业技术学院。全区在校学生总数达15.8万人。

卫生健康保障更加完善。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，守住疫情防控底线，新冠疫苗接种累计突破200万剂。新区妇幼保健院投用，渝西公共卫生救治医院、重庆血液中心永川分中心等项目启动建设。基层医疗卫生服务能力增强，新建及改建村卫生室202个，打造区域示范中心卫生院6个。加快推进国家城市医联体和紧密型县域医共体建设试点，区中医院纳入重庆市公立医院编制备案制试点，永川区获评公立医院综合改革国家级示范城市，公立医院综合改革成效获国务院办公厅督查激励，医共体“三通”试点获市政府办公厅督查激励。

社会保障更加有力。织密社会保障网，城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上。养老服务水平进一步提升，新建失能特困人员集中供养中心1所、民办养老机构5所、镇级养老服务中心9所，新增社会化运营床位500张。养老“三助”、敬老院“三改”行动顺利实施，建成“三助”站点28个，升级改造公办敬老院10所。加强民生兜底保障，扎实推进困难家庭救助帮扶综合评估试点，为163户城镇低收入困难家庭提供住房保障。累计发放各类救助资金2.8亿元，惠及困难群众3.2万人。

文化体育事业亮点突出。成功承办重庆市第六届运动会、第六届残疾人运动会，2021年永川马拉松赛成功举办，城市知名度、美誉度进一步提升。永川图书馆新馆、玉屏书院建成开馆，启动永川文化艺术中心升级改造工程。实施公共文化进基层504场，连续开展川剧月月演等群众文化活动500余场次。

安全稳定工作推进有力。压实安全生产责任，实施常态化安全监管“十条措施”“12个安全监管专项行动”，开展“建安”“消安”“交安”等专项执法检查，全年未发生较大以上安全生产事故。完成老旧小区、“三无”小区消防安全隐患专项整治，整改建筑1394栋。完成永川社会矛盾纠纷联合调处中心、社会治理“云网工程”、永川区应急指挥信息平台项目建设。圆满完成建党100周年等重要节点的安保维稳工作，成功创建全国信访工作“三无”区。

表2：2021年重点民生实事完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 计划任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老旧小区改造 | 实施永川区老旧小区改造项目、永川区老旧小区二次加压供水改造、老旧住宅增设电梯等3个子项工程。 | 永川区老旧小区改造项目：完成石油汇碧苑、电力新村、泸州街A区等241个老旧小区改造工程。 永川区老旧小区二次加压供水改造：完成17个小区供水管道改造，8套二次加压设备维护改造，更换5133只超期服役水表。 老旧住宅增设电梯：完成90件增设电梯部门会审及工程规划许可证核发。 |
| 2 | “四好农村路”建设 | “四好农村路”建设500公里。 | 完成500公里“四好农村路”建设。 |
| 3 | 村社便道建设 | 建设村社便道100公里。 | 完成100公里村社便道建设。 |
| 4 | 乡村清洁示范院落建设 | 在相关镇街建设清洁示范院落200个，改善人居环境，助力乡村振兴。 | 完成茶山竹海街道茶园村茶园坝子、来苏镇梳妆台村姜家院子、南大街街道张家院子、宝峰镇龙凤桥村锅底凼院子、红炉镇万胜村张家湾院子等200个乡村清洁示范院落建设。 |
| 5 | 教育惠民工程 | 实施文昌中学、北大桥小学（实验小学）、新区红旗小学建设，凤凰湖萱花中学工程，旺龙湖小学，永五中改扩建工程，学校能力提升及校舍维修改造工程，职教中心迁建工程（一期）等6个子项工程。 | 文昌中学、北大桥小学（实验小学）、新区红旗小学建设：实验小学建成，文昌中学、新区红旗小学即将投用。 凤凰湖萱花中学工程：主体工程基本完工。 旺龙湖小学：启动旺龙湖小学建设，完成施工图设计和可研编制等前期建设手续。 永五中改扩建工程：正在进行清表和土石方施工。 学校能力提升及校舍维修改造工程：完成景圣中学新建六号学生宿舍工程，汇龙小学、卧龙初中、何埂小学工程完工，三官殿小学完成主体施工，青峰幼儿园进入征地补偿阶段。完成永川区双竹初中学生宿舍扩建工程等1.5万平方米老旧校舍修缮。 职教中心迁建工程（一期）：完成主体施工，正在进行内装、室外附属施工等工作。 |
| 6 | 医疗卫生服务能力提升工程 | 实施渝西区域医疗中心（应急医院）、永川区渝西精神卫生传染病救治中心建设项目、村卫生室提升工程等3个子项工程。 | 渝西区域医疗中心（应急医院）：完成临时设施建设、土石方施工、基础施工，进入主体施工阶段。 永川区渝西精神卫生传染病救治中心建设项目：项目已挂网招标，国防光缆搬迁完成。 村卫生室提升工程：完成202所村卫生室新改建工程，其中：新建大安街道二郎坝村、茶竹街道大桥村、红炉镇红石村、卫星湖街道石脚迹村等4所村卫生室，改建朱沱镇围子山村等198所村卫生室。 |
| 7 | 养老服务提升工程 | 实施镇街养老服务中心建设、养老“三助”行动项目等2个子项工程。 | 镇街养老服务中心建设：完成吉安镇等9个养老服务中心建设。 养老“三助”行动项目：开设5个老年社区食堂，打造23个助浴点，遴选中山路街道社区养老服务中心联合重庆市第十三人民医院永川分院开展助医服务。 |
| 8 | 公共文化服务进基层 | 政府采购演出504场。 | 完成504场政府采购演出。 |
| 9 | 建档立卡贫困家庭大学生学费资助 | 按照“精准脱贫、精准扶贫”的要求，继续对普通高校就读全日制学历教育的永川籍建档立卡贫困家庭本专科大学生进行学费资助。 | 资助建档立卡贫困大学生244人次，涉及金额151.685万元；资助符合享受民生育才项目1人，涉及金额7280元。 |
| 10 | 中小学学生护眼工程 | 全面完成全区中小学灯光改造 | 按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求，完成7所学校共计200余间教室灯光改造，剩余教室改造于2022年1月放寒假期间完成。 |
| 11 | 就业创业帮扶 | 开展职业技能培训6800人，发放创业担保贷款6000万元。 | 全区开展职业技能培训16082人，发放创业担保贷款9058万元。 |
| 12 | 饮用水质提升工程 | 实施永川二水厂一万吨扩建改造项目、永川区饮用水水源生态保护工程等2个子项工程。 | 永川二水厂一万吨扩建改造项目：完成一体化净水装置以及其他附属设施和设备安装调试工作。 永川区饮用水水源生态保护工程：完成关门山水库、孙家口水库等18个饮用水水源点生态修复工程。 |
| 13 | “增绿添园”工程 | 实施望城坡生态屏障工程（望城公园）、场镇市民公园（广场）建设、旺龙湖生态保护工程等3个子项工程。 | 望城坡生态屏障工程（望城公园）：完成项目清表，活力跑道路基整形工作，排水管网安装。 场镇市民公园（广场）建设：完成五间、双石等16个镇市民公园（广场）建设。 旺龙湖生态保护工程：启动旺龙湖公园建设，完成施工图设计和可研编制等前期建设手续。 |
| 14 | 城市道路照明改造工程 | 改造泸州街、火车站北路、望北路等6条道路280组路灯、更换路灯电缆3700余米。 | 完成泸州街、火车站北路、望北路等6条道路280组路灯、更换路灯电缆3700余米。 |
| 15 | 城区厕所建设 | 城区新改建公厕9座，品质提升厕所50座。 | 完成永川东站公厕、昌州市场公厕、龙马大道公厕等城区新改建公厕9座，品质提升厕所50座。 |
| 16 | 永川区图书馆工程 | 总面积8000平方米。 | 试开馆运行。 |
| 17 | 生活垃圾分类 | 在36个社区和74个行政村以及机关企事业单位和物业小区等开展生活垃圾分类。 | 在城区41个社区和74个行政村开展了生活垃圾分类工作。 |
| 18 | 智慧城市建设 | 实施智慧停车与综合服务站牌项目、智慧电梯应急管理系统、全民健身数字化平台、智慧交通试点项目、智慧医疗试点项目等5个子项工程。 | 智慧停车与综合服务站牌项目：新城片区201个智慧停车位及帝琴花园、巨宇江南等30块综合服务站牌已安装完成，并投入使用。 智慧电梯应急管理系统：完成1566台电梯专用光纤安装，智慧终端安装入网4300台。 全民健身数字化平台：完成“运动永川”小程序搭建，永川体育中心体育场等智慧化硬件改造，2处全民公益健身房建设。 智慧交通试点项目：完成交通大脑的部署，完成交通管理、交通运输、智慧出行、自动驾驶的数据接入工作，正在适配调试。完成区交通局、区城市管理局、区交巡警支队等应用平台系统功能开发，同步适配接入大脑治理后数据。 智慧医疗试点项目：完成公众服务号、全民健康信息大数据平台建设，实现一号登录、预约挂号、线上支付、检验检查报告单查询等全流程线上诊疗。 |
| 19 | 社会综合治理工程 | 实施永川区社会治理“云网工程”项目、永川区社会矛盾纠纷联合调处中心建设项目、基层社会治理建设项目等3个子项工程。 | 永川区社会治理“云网工程”项目：完成2183个视频监控、250套智能门禁、4套安全边界建设；完成原有视频平台后端硬件扩容、智能化应用软件平台建设、各行业部门视频资源监控整合；完成区级、镇（街道）、村（社区）三级综治中心和上线社会治理“云网工程”应用系统建设。 永川区社会矛盾纠纷联合调处中心建设项目：建成并运行集“一体化运作、一站式接待、一条龙调处、一揽子化解”于一体的联调中心，完成5000平方米的整体装修，包含引导服务区、接访窗口区、调处化解区、研判指挥区等功能区域。 基层社会治理建设项目：完成宝峰派出所、仙龙派出所、处突支队及新城派出所建设，完成朱沱派出所主体建设。 |
| 20 | 应急保障能力提升工程 | 永川区应急指挥信息平台建设。建设标准化应急指挥中心，建设装修装饰等硬件基础设施，开发建设安全应急管理信息化系统，包括非煤矿山、危化品、工贸等行业信息化智能化监测监控系统建设。 | 完成永川区应急指挥信息平台建设，并接入数据；完成非煤矿山、危化品、工贸行业应急管理信息化系统开发，目前有241家企业数据已接入区指挥中心。 |

2021年，在新冠肺炎疫情多点散发、外部环境复杂严峻的情况下，我区经济社会发展总体保持稳定恢复，经济韧性继续显现。但是也要认识到，我区经济发展面临的不稳定、不确定因素仍较多，持续恢复的基础尚不牢固，经济增长的内生动力仍需增强：疫情防控形势依旧严峻，对生产、消费的负面影响可能长期延续；原材料和能源要素价格高企、芯片短缺等问题导致制造业企业经营压力较大、产能释放受阻；体量大的基础设施和工业项目储备不足，部分项目由于市场行情等因素影响放缓投资；重大开放创新平台作用发挥不够充分；生态环境保护任务艰巨，能耗“双控”压力较大，绿色发展任重道远；社会民生保障依然不够均衡不够充分等。对此，必须高度重视，妥善应对。

二、2022年国民经济和社会发展要求与目标

2022年，是“十四五”规划承上启下之年，也是新一届政府履新开局之年，党的二十大和重庆市第六次党代会即将召开，做好今年经济和社会发展各方面工作意义重大。

中央经济工作会议指出，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。从全市发展来看，习近平总书记对重庆作出系列重要指示要求，国家赋予重庆新的功能定位、给予政策支持，共建“一带一路”、长江经济带发展、西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国家战略深入推进，中央推出一揽子含金量很足的跨周期调节政策措施，为全市发展带来积极因素和有利条件。于永川而言，“十四五”顺利起步，成渝地区双城经济圈建设和重庆“一区两群”协调发展等重大战略扎实推进，现代制造业基地和西部职教基地建设实现良好开局，产业转型升级的效果逐步显现，有基础有条件推动高质量发展取得新成效。

做好今年经济社会发展各项工作，需要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉落实“两个确立”、弘扬伟大建党精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，贯彻实施永川“2235”总体发展思路，聚焦成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动各项事业发展再上新台阶，奋力谱写永川高质量发展、高品质生活新篇章。

2022年的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%以上；规上工业增加值增长9.5%左右；固定资产投资增长8%左右；社会消费品零售总额增长10%左右；一般公共预算收入增长6%左右，税收增长8%左右；居民收入与经济增长基本同步；能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考虑。

为支撑2022年经济增长，拟安排实施245个重点项目，总投资1204.4亿元，年度计划完成投资362.8亿元。按投资主体分类来看，政府主导类项目83个，总投资375.7亿元，2022年计划完成投资84.9亿元；市场主导类项目162个，总投资828.7亿元，2022年计划完成投资277.9亿元。按投资用途分类来看，交通基础设施项目8个，总投资127.1亿元，2022年计划完成投资29.8亿元；市政基础设施项目17个，总投资87.8亿元，2022年计划完成投资12.8亿元；园区基础设施项目34个，总投资89亿元，2022年计划完成投资35.8亿元；社会事业项目17个，总投资129.4亿元，2022年计划完成投资22.4亿元；水利基础设施项目3个，总投资46.5亿元，2022年计划完成投资6.3亿元；农业基础设施项目1个，总投资1亿元，2022年计划完成投资0.3亿元；大数据类项目7个，总投资18.1亿元，2022年计划完成投资4.2亿元；政法基础设施项目1个，总投资0.2亿元，2022年计划完成投资0.2亿元；要素保障项目8个，总投资32.9亿元，2022年计划完成投资15.1亿元；工业项目122个，总投资572.9亿元，2022年计划完成投资214.8亿元；商贸物流、服务业类项目3个，总投资3.3亿元，2022年计划完成投资1.1亿元；职业教育类项目8个，总投资27.8亿元，2022年计划完成投资12亿元；旅游项目6个，总投资48.9亿元，2022年计划完成投资2.4亿元；乡村振兴项目3个，总投资11.8亿元，2022年计划完成投资2.8亿元。

三、2022年国民经济和社会发展计划

（一）加快实施产业能级提升行动

按照“工业强区”理念，大力推进“工业倍增”计划，加强招商引资和项目落地，培育壮大以汽车摩托车、电子信息、智能装备、智能家居及材料、特色消费品等支柱产业为支撑，以生物医药及大健康、新能源、民用航空等战略性新兴产业为特色的“5+3”产业体系，加快推动制造业转型升级，全力打造现代制造业基地。

专栏1：2022年现代制造业发展重点项目 汽车摩托车：围绕“整车+配套”，进一步丰富产品线、延伸产业链，推动整车向新能源、智能化、轻量化转型，核心零部件向高标准、全链条拓展，持续壮大汽车摩托车产业集群。开工建设雅迪电动车摩托车整车进出口生产制造基地、太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地、屹马汽车排气系统生产等项目，有序推进松峰年产300万台电摩关重件、农机整机及汽车零部件生产、昌昂汽车零部件及配件加工等项目建设。建成投产蜂巢传动9（H）AT变速器项目（二期）、重庆长城智能科技有限公司铸造基地、金仑汽车零部件、庆江汽摩配件等项目。 电子信息：聚焦智能终端及配件、PCB板、电子元器件等产业领域，以配套集聚降成本、引龙头，持续壮大电子信息产业集群。开工建设德朔电子产品等项目，加快建设浩鈜燿电子元器件等项目，建成投产帝亿特塑料制品及电子专业材料生产项目。 智能装备：加快发展能源装备、动力装备、冷链装备、装备基础件等产业，持续壮大智能装备产业集群。开工建设星星智能冷链生产基地（二期）、动投轨道交通智能制造基地项目（二期）、科特高端阀门成套装置智能制造、浙渝智造产业园等项目，建成恒之安隧道二衬台车等项目。 智能家居及材料：以家具、高端陶瓷及卫浴、灯饰和装配式建筑、特种玻璃、新型墙材等产业为重点，加快发展家居及建材产业集群。开工建设传艺木材生产交易园、港森玻璃深加工和高档幕墙、河源酒店家具生产线及辅助设施、长青轨道交通装备新材料等项目，建成投产万图木质家居、宏程铭建材、瑞鑫科年产80万平方米建筑铝合金模板、两江建筑装配式模架等项目。 特色消费品：以纸及纸制品、调味品、休闲食品等产业为引领，加快发展特色消费品产业集群。开工建设豆豉及复合调味品生产、香辣嫂调味品生产加工、蚕丝蛋白化妆品等项目，建成投产君意永川豆豉三产融合项目。 三大战略性新兴产业：瞄准未来产业发展方向，依托现有条件基础，加快培育生物医药及大健康、新能源、民用航空三大产业集群。开工建设普康医疗器械产业园项目（一期）、聚优联医疗器械西部供应中心等生物医药及大健康产业项目；开工建设中石油页岩气平台等项目，新增页岩气产气井18口，扎实开展屋顶分布式光伏发电开发试点；引进一批以轻小型直升机、固定翼飞机、无人机、航空零部件等为重点的民用航空项目。 产业转型升级：加快推动制造业转型升级，引导企业设备换芯、机器换人、生产换线、管理换云，力争推动20%规上企业实施智能化改造，推动30家企业上云上平台，累计建成数字化车间和智能工厂10个。

加快培育完整内需市场，大力推动生活性服务业补短板、上水平，加快推进生产性服务业提质，增强消费对经济发展的基础性作用，加快推动服务业线上线下融合发展。

专栏2：2022年现代服务业发展重要事项 大数据产业：依托重庆云谷·大数据产业园，聚焦服务外包、数字文创、云计算、人工智能及物联网、新型电商5大业态，加强招商引资力度，加快建设字节跳动、中软国际等数据处理项目，依托人民大学、百度、达瓦等院校企业，推动建设中国人民大学文化科技园西部分园、智能网联汽车政策先行区、达瓦数字内容云制作平台等项目。开工建设西部科技影视基地，建成2个数字影棚及附属设施。2022年底大数据产业园入园企业达550家、实现产值350亿元。 商贸物流：策划开展“永川活力之都”等消费促进活动，激发居民消费潜力。规划建设低密度生态商务区，提档升级渝西广场、万达广场、中央大街等核心商圈，培育发展永川里、名豪、华创等特色夜市街区，持续优化夜间消费环境。开工建设“成渝”双城商贸物流园，建成投运永川环球锦标石材加工及仓储物流中心项目（一期）、西部港桥木材交易中心（二期）等项目，做强纵达汽车城、吉之汇农贸市场等专业市场。依托综合保税区，推动凤凰湖供应链物流枢纽建设；依托永南物流园，建设永川区电商快递速递中心。 现代金融：持续壮大传统金融机构，引进培育融资租赁、基金管理、汽车金融等新型金融机构，稳步扩大金融产业规模。发挥民营小微企业首贷续贷中心作用，提升保险业金融服务水平，加强金融服务实体经济能力。推动民生银行永川支行开业、华夏银行永川支行设立。力争全区存贷款规模达到1700亿元以上。 现代会展：加快推进永川会展中心建设，提升会展场馆周边区域交通、餐饮、住宿和娱乐等配套服务功能；举办第二届永川进出口商品展览会、惠民汽车展等展会活动，积极引进国内外知名展会，打造一批永川特色会展品牌。 生产性服务业：加快发展研发服务、工业设计、专业技术服务、专业中介服务等生产性服务业，积极引进科研平台、中试基地、专业孵化器、工业设计中心，大力培育一批技术转移、知识产权、科技咨询、检验检测专业服务等专业中介及技术服务机构，推动现代服务业与制造业渗透融合。

发展现代高效特色农业，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食安全和重要农产品供应，加快农业“接二连三”，积极培育壮大农业特色产业，推动现代农业高质量发展。

专栏3：2022年现代农业发展重要事项 农业产业：建成市级现代农业产业园（英山）。稳步推进粮食、油料等基础农业发展，做强做大茶叶、名优水果、豆豉等特色产业，大力发展调味品、休闲食品等农产品加工业，力争全年农业总产值增长4.5%，新增茶叶种植面积5000亩。做强农业品牌，推进“永川龙眼”和“永川红”地理证明商标认证，持续提升“永川秀芽”品牌价值。提高农业现代化水平，实施农田宜机化改造和高标准农田建设9万亩，加快推进永川十里荷香智慧田园综合体项目建设，建成十里原乡项目。加快发展休闲农业、乡村旅游、农村电商，开展星级农家乐升级改造，形成农村消费增长热点，扩展农民增收空间。

（二）加快实施产城景融合发展行动

围绕打造“双百”区域性中心城市，按照产城景融合发展理念，推动城区与校区、景区、园区深度融合，加快建设西部职教基地，积极推进全域旅游发展，着力提升园区发展能级。

专栏4：2022年产城景融合发展重点事项 西部职教基地：加快建设西部职教基地，完成职教中心（一期）迁建，建成雅迪现代制造业学院，启动建设重庆智能工程职业学院（二期）、重庆技术大学，扩建重庆城市职业学院、科创职业学院。统筹推进重庆电子工程职业学院永川校区建设。组建区域性西部职教集团（联盟）。举办西部职业教育高峰会、国家级职业技能比赛、职业教育改革发展论坛等活动。 全域旅游：开工建设渝西游客集散中心、茶山竹海旅游基础设施等项目，加快推进松溉古镇旅游综合开发、乐和乐都提档升级、石笋山旅游开发、海棠橘乡田园综合体等项目建设。打造石笋情山、“乡村时光”度假民宿等文旅品牌。推动乐和乐都创建国家5A级旅游景区、松溉古镇创建国家4A级旅游景区。 园区建设：做大做强永川高新区，进一步理顺国家高新区体制机制，推进高新大厦投用。统筹推进园区规划发展，推动凤凰湖园区向南延伸、港桥园区向北拓展，力争拓展园区面积4平方公里。加强园区“九通一平”基础设施建设，启动建设兴城大道凤凰湖园区段、港桥产业园笋桥工业区中心路网、三教产业园三板路延长段等道路工程，建成白鹤路、金鸡路、莲花路等道路工程，加快推进三教产业促进中心5000亩土地平场整治工程。启动建设重庆·云谷大数据产业园F区，完成云谷大厦内部装修，建成大数据产业园E区。

统筹推进交通、能源、水利、市政等传统基础设施和5G、工业互联网等新型基础设施建设，以新型基础设施为牵引，推动传统基础设施优化服务和提升效能，为稳定投资增长奠定坚实基础。

专栏5：2022年基础设施建设重点事项 交通：启动建设渝昆高铁永川南站综合交通枢纽、S105渝泸路泸永桥至四川界段升级改造项目，加快推进渝昆高铁、永璧高速、三环高速公路陈食至油溪段、江泸北线高速等重点交通项目建设。扎实做好成渝铁路扩能、永川至自贡高速、成渝高速扩能、大足至永川高速、永川港等项目前期工作。积极推动市域快线项目获得国家层面相关规划批复，加快推进永川至主城快速通道项目前期工作。完工永川综保区至临江产业大道新建工程。完善城市路网，实施化工片区路网一期、城西片区路网等道路工程建设。支持大安通用机场运营发展。 要素保障：加快推进渝西水资源配置工程（永川段）建设，启动建设白沙水库，加快推进石梁桥水库、和平水库等一批小型水库新建及改扩建工程。开展长征渠（永川片区）前期工作。开工建设永川港桥园区“上大压小”热电联产、重庆永川500kV输变电、永川临江至港桥输气管道、川南－渝西天然气管道永川段等项目，完成来三线至港桥园区燃气管道工程建设，建成白鹤滩－江苏特高压直流输电线路工程（永川段）。 新型基础设施：统筹新型基础设施布局，加快推进“双千兆”网络、5G网络和城市级物联网等新型基础设施建设，建成渝西大数据中心。新建5G网络基站500个。

（三）加快实施城乡融合发展行动

统筹城市提升和乡村振兴，着力提升城市能级，高水平实施城市建设，持续提升永川城市承载力、集聚力、辐射力。

专栏6：2022年城市提升重点事项 城市规划：统筹老城、新城、科技生态新城发展。实施三年提质改造计划，加强对老城历史建筑、自然景观、人文环境的保护利用，推进三河汇碧－北山公园片区改造提升，让老城区更有烟火气、书香味、岁月感。用好用活存量空间，完善强化功能配套，打造宜居宜业的高品质新城区。加强科技生态新城基础设施建设，创新开发运营模式，强化高端要素资源配置，打造成渝地区双城经济圈科技创新新平台、产业发展新园区、智慧城市新高地、生态城市新典范，成为践行新发展理念、推动高质量发展的示范新区。 城市建设与管理：完善城市基础设施，实施新城校园周边有机更新，新建人行天桥1座，改造港湾式公交站10座，开工建设城区第四水厂及配套管网、永川环卫基地。持续推进老旧小区改造，改造老旧小区100个、增设电梯60台。优化城市景观风貌，继续实施“增绿添园”工程，实施望城坡、桃花山生态屏障整治工程，进一步加大城区“坡坎崖”整治力度，实施坡坎崖绿化美化建设11个，新增绿化面积70万平方米。提高城市管理精细化水平，持续实施“门前三包”工作机制。推进生活垃圾分类系统建设，新增“两网”融合示范点100个。 智慧城市：加快永川区新型智慧城市智能中枢等核心平台建设，以城市运行“一网统管”、公共服务“一网通办”、应急管理“一网调度”、基层治理“一网治理”的“四个一网”建设为重点，分级分类推进智慧交通、智慧教育、智慧城管、智慧治理、智慧安全、智慧医疗、智慧文旅等应用场景建设，开展公共设施、交通设施、市政环境设施、管廊楼宇等城市部件智能化升级改造。

围绕乡村振兴总体目标，持续深化涉农改革，加快推动国家城乡融合发展试验区建设，着力打好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴“衔接战”，让更多群众共享乡村发展带来的实惠。

专栏7：2022年乡村振兴重要事项 乡村建设：着力补齐农村基础设施短板，建设“四好农村路”（含重要农村公路）260公里，开工建设卫星中型灌区续建配套与节水改造工程，改造农村供水管网40公里。推进提升乡村风貌，扎实开展村庄清洁行动和农村人居环境整治提升五年行动，打造示范清洁院落200个，推进建设20平方公里集中连片的人居环境示范片。加强农村污染防治，完善废弃农膜回收利用网络体系，推动九龙河、来苏河等蔬菜产业带开展农药包装废弃物回收处理试点，推进农村生活垃圾分类示范村建设工作，确保农村生活垃圾有效处理率保持100%。开展高速路沿线区域旧房整治提升行动，做好农村危房改造，持续推进农村户厕改造及饮用水水质提升，实施户厕改造1500户。加快城镇村三级寄递物流体系建设，积极推广以何埂镇为试点的快递进村成功经验，进一步扩大快递进村服务覆盖范围。持续推进乡村人才、文化、组织振兴，选派市区两级科技特派员下乡；强化乡村文体建设，建成农体中心户30户，采购506场演出进基层；强化村级后备干部培养和农村党员干部教育管理，充分发挥乡贤评理堂和新乡贤新时代文明实践点作用，稳步推进数字乡村建设。 涉农改革：进一步深化农业农村改革，纵深推进“三社”融合发展，继续实施并完成农业水价综合改革。重点推进农村宅基地制度改革试点，加强金龙镇洞子口村示范点建设。稳步推进农村“三变”改革，继续推进农村集体产权制度改革、创新小农户和现代农业发展有机衔接机制试点、农业设施及地上种植物登记抵押贷款试点等中央、市级、区级各项农村改革任务，培育发展新型农业经营主体60户、土地股份合作社5个。 巩固拓展脱贫攻坚成果：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好脱贫人口后续帮扶工作，常态化开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”，做好防止返贫动态监测和帮扶。

（四）加快实施开放创新发展行动

按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求，更大力度推进改革开放，发挥科技创新的引领带动作用，增强发展内生动力。

专栏8：2022年改革开放创新重点事项 深化改革：贯彻落实《优化营商环境条例》。持续推进“马上办、网上办、就近办、一次办”和“优环节、减材料、压时限”，提升政务服务效能，重点事项全程网办率保持在84%以上，群众满意率保持在99%以上。大力推动“川渝通办、跨省通办”，全面推动16项成渝地区双城经济圈便捷行动、210项川渝通办事项在永川落地落实。提升公共资源交易服务水平，完善电子招投标软硬件设施，探索推进“不见面开标”新方式，按照“双随机、一公开”要求，开展招标投标领域执法检查，依法依规严处重罚违法违规行为，打造更加规范有序的公共资源交易环境。贯彻落实重庆市社会信用条例，完善信用联合奖惩机制和信用修复、异议受理机制，持续推进构建以信用为核心的新型监管机制。完成永川区国企改革行动实施方案，统筹投融资体制改革，实施国企改革重组，推进平台公司市场化转型。推进国资监管职能转变。 扩大开放：高水平建好用好管好永川综合保税区，加快推进综合大楼、标准厂房、仓储设施等项目建设，力争7月通过国家正式验收，实现封关运行；重点发展保税加工、保税物流、保税维修等业务，打造全市重要的现代制造业进出口加工基地、服务贸易示范基地。开工建设国际贸易产业园。争取创建海峡两岸产业合作区，发挥永川海关、自贸区联动创新区作用，推动中德产业园、台商产业园、中新互联互通合作项目特色发展。力争实现进出口贸易总额55亿元，实际利用外资2.1亿美元。大力推动成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展，贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《泸永江融合发展示范区总体方案》，项目化、清单化、事项化确定泸永江融合发展示范区2022年重点合作任务；抓好对口协同彭水工作。主动融入重庆主城都市区发展，落实《重庆都市圈发展规划》《关于支持主城都市区同城化发展的改革举措》。 创新驱动：力争创建国家科技成果转移转化示范区。依托国家双创示范基地、国家农业科技园区，积极引进知名院所、科研机构、科技企业。加快推进科技平台建设，争取落地永川干细胞研究院、绿丞科技西部协同创新综合体等项目，开工建设茶生物科技总部项目，加快推进豆豉研究院、西南大学生物技术研究院、重庆交通大学永川研究院等科研院所项目建设。推进环重庆文理学院创新生态圈建设，开展成渝双创峰会。引育高层次人才、高技能人才、高素质农民，力争技能人才总量达17.8万人、专业技术人才总量达4.3万人。强化金融支持创新保障能力，推进知识价值信用贷款担保基金增资，培育储备符合挂牌上市条件的创新型及成长型企业，力争培育科技型企业200家、高新技术企业30家。

（五）加快实施绿色低碳发展行动

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入打好污染防治攻坚战，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，加快建设山清水秀美丽永川。

专栏9：2022年绿色低碳发展重点事项 污染防治：持续打好“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，巩固临江河治理成果，确保临江河、小安溪、九龙河水质均值保持为III类，启动永川污水处理厂四期工程建设。开展临江河综合治理（陈食段）项目前期工作。推动固定污染源总量控制试点示范，管控工业、交通、扬尘、生活污染，力争全年空气质量优良天数达315天。加强农用地土地污染管控与修复，实施永川餐厨垃圾处理中心350吨/天扩建工程。加强噪声污染防治，力争功能区噪声夜间达标率在90%以上。加快推进“无废城市”创建。 生态保护与修复：加快推进生态保护红线评估调整工作，探索河长制、林长制联动机制，严格落实长江“十年禁渔”规定，建设河岸生态缓冲带。加快推进旺龙湖生态保护工程建设，建成永川区生态环境智慧综合监管平台。开展海绵城市建设。持续推进国土绿化行动和楠木行动，巩固退耕还林成果18万亩，新增营造林2万亩，森林覆盖率保持在51%以上。深入推进生态文明体制改革，健全上下游河长联动机制、环境治理付费机制等制度。 绿色发展：把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，系统谋划全区2030碳达峰行动方案，制定实施工业、能源、交通物流等重点领域碳达峰行动计划，持续调整优化产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构。坚决遏制“两高”项目盲目发展，科学安排拟建“两高”项目建设投产时序，推动重点用能单位对标行业标杆水平，加快实施节能降碳绿色化改造，全面完成重庆下达的节能降碳目标任务。推动减污降碳协同增效，推动绿色低碳发展，推广新能源，提高清洁能源占比，大力发展装配式建筑和绿色建筑，鼓励区内重点企业创建绿色工厂，力争全年新增市级绿色工厂3家。

（六）大力保障和改善民生

坚持以人民为中心的发展思想，认真实施好一批民生实事，健全基本公共服务体系，扎实推动共同富裕。

专栏10：2022年社会民生保障重点事项 就业：持续稳定就业形势，关注重点群体就业，实施就业援助专项行动，力争全年城镇新增就业2.4万人。做大做响“永创汇”创新创业活动品牌，释放大众创业活力，发放创业担保贷款6000万元以上，新增创业市场主体1.1万户，带动就业1.7万人。提升就业服务水平，开展职业技能提升培训8000人。 教育：发展普惠性学前教育，加强城镇小区配套幼儿园治理，开工建设云谷幼儿园，确保全区学前三年毛入园率达到98.5%，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上，公办在园幼儿数占比达52%以上。提升义务教育质量，建成红旗小学新校区、凤凰湖萱花中学、文昌中学，完成永五中改扩建，开工建设旺龙湖小学，重新规划选址建设子庄中学。提升教师队伍素质，建立教师有序流动机制，确保教师交流比例达10%，稳步推进义务教育阶段教师区管校聘改革。建立中小学课后服务常态化机制，促进校外培训机构规范有序发展。 卫生健康：抓好常态化疫情防控，扎实推进新冠疫苗接种工作。提升医疗服务水平，启动建设新疾控中心、成渝双城经济圈合作示范永川医院，加快推进国家中医紧急医学救援基地、渝西公共卫生救治医院、重庆血液中心永川分中心、渝西精神卫生传染病救治中心等项目建设，建成渝西区域医疗中心（应急医院）。提高基层医疗卫生水平，加快推进三教镇卫生院建设，升级基层示范医疗机构6个，推动创建一批国家及市级卫生镇。深化医药卫生体制改革，传承发展中医药事业，加快推进永川中医院中医药特色传染病区等硬件设施建设。拓展智慧医疗应用场景，深入实施健康中国永川行动和爱国卫生运动，创建健康城市示范区。 社会保障：大力实施全民参保计划，基本养老、工伤、失业保险参保达到96万人次，基本养老保险参保率超过全市平均水平。健全重特大疾病医疗保险及救助、职工医保门诊共济保障、门诊特病费用保障制度，加快推进医药服务价格、医保支付方式改革，开展长护险试点。聚焦“一老一小”，提升养老服务水平，深化公办养老机构改革，社会化运营率保持在60%以上，完成居家适老化改造200户，持续实施“助餐、助浴、助医”养老服务三助专项行动，推动形成区、镇街、村三级养老服务阵地。探索社工参与养老服务，开展老年社工项目2个以上。强化未成年人保护，提档升级儿童福利中心。加强残疾人保障，对344户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。加快建设退役军人优抚医院、荣誉军人光荣院，做好双拥工作。持续推进民生领域重要商品保供稳价工作。 文化体育：开展永川科技馆项目前期工作，启动永川美术馆建设。举办永川区新年音乐会、第六届舞蹈大赛等文化活动，启动排练原创川剧《黄开基》。高标准开展好一镇一品及非物质文化遗产展演、国际茶文化旅游节等文旅节会。高水平举办好永川马拉松赛、“中国杯”定向越野赛、国际女足锦标赛等重大赛事活动。积极创建中国围棋之乡。

专栏11：2022年重点民生实事 一、老旧小区有机更新：实施中山路街道北山片区、胜利路、南大街、茶山竹海范围内老旧小区改造。实施15个老旧小区供水管道改造，更换超期水表5000只。根据业主申请，增设老旧住宅电梯60台。 二、“四好农村路”建设：“四好农村路”建设260公里。 三、教育惠民工程：完成三官殿小学新建综合楼建设，维修改造汇龙小学逸夫楼、永红小学教学楼。实施重庆市永川区第五中学校改扩建工程、永川区凤凰湖产业园旺龙湖小学工程、新城校园周边有机更新及云谷幼儿园建设。完成青峰幼儿园建设。 四、发展普惠性学前教育：全区学前三年毛入园率达到98.5%，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上，公办在园幼儿数占比达52%以上。 五、开展中小学课后服务：在全区开展中小学课后服务。规范面向中小学学生的校外培训机构办学行为，促进校外培训机构规范有序发展。 六、医疗卫生服务能力提升工程：建成渝西区域医疗中心（应急医院），渝西精神卫生传染病救治中心主体完工，建设永川区中医院凤凰湖分院二期项目（永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目、永川区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目、永川区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目）。 七、养老服务提升工程：完成居家适老化改造200户。为生活困难的老年群体，实施“助餐、助浴、助医”爱心养老“三助”行动。 八、公共文化服务进基层：完成政府采购演出506场，实施永川美术馆装修工程。 九、就业创业帮扶：开展职业技能提升培训8000人，发放创业担保贷款6000万元。 十、“增绿添园”工程：实施望城坡生态屏障工程、桃花山生态屏障整治工程。实施“三小”建设，建设小游园、小憩园、小公园及整治坡坎崖共18个。 十一、城乡厕所建设：新改建城区公厕5座。实施农村卫生厕所改厕1500户。 十二、背街小巷整治：对城墙边、同文里等10条背街小巷实施整治。 十三、城区道路照明改造工程：在南大街、卧龙路等路段、治安盲点、三无小区新改建路灯200组。 十四、城区交通缓堵工程：新建1座人行天桥，10座占道式公交站改造成港湾式公交站，实施城区道路路面整治和2个交叉路口改造。 十五、智慧环保建设：结合永川区生态环境治理现有业务系统，打造统一的永川区生态环境智慧综合监管平台。 十六、群众身边的体育设施建设：完成30户农村体育中心户建设、30个健身点建设。实施慢行步道改造2.5公里。 十七、基层派出所服务能力提升：新建3所三类派出所。 十八、残疾人家庭无障碍改造：对344户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

（七）统筹发展和安全

牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，增强忧患意识，始终践行以人民为中心的发展思想，统筹好发展和安全两件大事，抓细抓实重点领域安全生产各项工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

专栏12：2022年安全领域重点事项 公共安全：贯彻落实安全生产专项整治三年行动，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、危化品、旅游工贸、校园安全、食品安全、消防及特种设备等重点领域，做好重大项目风险评估，督促企业落实安全生产主体责任，坚决防止较大以上安全事故发生。严格执行页岩气勘探开发、长输油气管道保护等监管计划，妥善处理退出关闭煤矿遗留问题。推进消防安全专项整治三年行动，定期检查维护保养供电供气企业消防设施，加强重点群体消防培训。强化应急保障能力，建设镇街应急指挥中心，推进区应急指挥信息平台数据资源接入工作，整合道路交通、建设施工、气象、水利、森林防火等行业领域监测监控资源。完成第一次全国自然灾害综合风险普查。建成重庆市救援队渝西支队驻地。深化信访“治重化积”行动，创建全国信访工作示范区，全力做好党的二十大等重要节点期间的安全稳定工作。 重大风险防范：加强经济领域风险防范，加大非法金融活动风险监测预警和存量问题解决力度，防范打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动；加强政府及国企债务管控，防范化解政府隐性债务风险和财政运行风险。强化生态环境领域重大风险，建立多层级生态风险防范制度，推广环境污染责任保险，实施生态违法企业信息公开。贯彻落实粮食安全考核党政同责，加强地方粮食储备管理。 社会治理：推进市域社会治理现代化试点，加强基层社会治理，提升基层派出所服务能力，新建来苏、金龙、板桥派出所，推进“智慧街面巡防”“智慧安防小区”建设，深化社会治理云网工程智能应用平台建设，做好乡贤评理堂、法治茶话会、企业法治沙龙等活动。深化法治永川建设，启动“八五”普法工作，探索推进司法所片区协同机制，构建“1+24+N”公共法律服务实体平台体系。强化一站式矛盾纠纷综合调处服务，推动建立“互联网+人民调解”永川模式。

各位代表！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在全区广大干部群众的共同努力之下，奋力谱写永川高质量发展高品质生活新篇章，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

区十八届人大一次会议秘书处                 2022年1月6日印制